Załącznik do

Uchwały Nr XXXVII/388/2005

Rady Miejskiej Rumi

Z dnia 28 kwietnia 2005r.

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO

MIASTA RUMI

na lata 2005 - 2013

SPIS TREŚCI

Część I 	OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO	3

Część II 	CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W RUMI	5

- Zagospodarowanie przestrzenne	5

  - Rys historyczny	5

  - Uwarunkowania ochrony środowiska w Rumi	8

1.2.1. 	Zasoby przyrody	8

1.2.2. 	Poziom zanieczyszczenia środowiska w mieście	.12

  - Własność gruntów i budynków	.13

  - Infrastruktura techniczna	.17

  - Identyfikacja problemów	.26

    - Ochrona środowiska	.26

    - Własność gruntów i budynków	.26

    - Infrastruktura techniczna	.26

- Charakterystyka gospodarcza Rumi	.27

2.1. 	Liczba i struktura podmiotów gospodarczych	.27

2.2 	Zatrudnienie	.31

2.3. 	Główni pracodawcy	.33

2.4 	Identyfikacja problemów	.34

- Sfera społeczna	.34

  - Struktura ludności miasta	.34

  - Grupy społeczne wymagające wsparcia	.40

  - Organizacje społeczne działające w Rumi	.49

  - Identyfikacja problemów	.51

Część III 	PRIORYTETY, CELE STRATEGICZNE ORAZ ZADANIA

POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTUACJI NA DANYM

OBSZARZE	.52

Część IV	REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW	.68

Część V  	POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE  GMINY/POWIATU/ WOJWÓDZTWA	.92

Część VI 	OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU 	LOKALNEGO	.95

Część VII	PLAN FINANSOWY	.98

Część VIII	SYSTEM WDRAŻANIA	.99

Część IX	SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI

SPOŁECZNEJ	..103

PODSUMOWANIE	..106

Część I

OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

Plan Rozwoju Lokalnego jest rozwinięciem Strategii Rozwoju Miasta Rumi, przyjętej przez Radę Miejską Rumi uchwałą nr XXXVI/375/2001 z dnia 28 czerwca 2001 roku i obejmuje swoim obszarem działania inwestycje realizowane w latach 2005 – 2013.

Został on przygotowany w celu stworzenia możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych pochodzących z funduszy krajowych i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Precyzuje on i hierarchizuje przedsięwzięcia strategiczne w przedziale czasowym 2005 – 2006 oraz 2007 – 2013, co jest zgodne z kolejnym okresem programowania Unii Europejskiej. Dokument niniejszy jest ściśle powiązany z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym oraz uchwałą budżetową. W związku z czym konieczna jest coroczna ocena Planu i jego ewentualna aktualizacja.

Dokument sporządzony został zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Ogólnym Podręczniku Wdrażania” opracowanym dla Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) oraz dokumentu pn. Uzupełnienie ZPORR, wdrażającym strategię i priorytety programu, szczegółowe informacje na temat działań, ich celów, sposobów ich realizacji, opisów kryteriów wyboru projektów, typów beneficjentów, stanowiącego jeden z instrumentów jego realizacji.

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jest jednym z programów operacyjnych, które służą do realizacji Narodowego Planu Rozwoju i Podstaw Wsparcia Wspólnoty (Community Support Framework) na lata 2004-2006 (NPR/CSR) – dokumentów przyjętych przez Komisję Europejską w uzgodnieniu z rządem polskim zawierającym strategię i priorytety działań i ich cele szczegółowe, współfinansowanym z dwóch funduszy strukturalnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Program ten rozwija cele Narodowego Planu Rozwoju, przygotowanego zgodnie z wytycznymi zawartymi w artykule 18 Rozporządzenia Rady UE nr 1260 z dnia 21 czerwca 1999r. (1260/99/WE), wprowadzającego ogólne przepisy funduszy strukturalnych, określającego priorytety, kierunki i wysokość środków przeznaczonych na  realizację polityki regionalnej państwa, które będą uruchamiane z udziałem funduszy strukturalnych w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Przedstawione w planie wybory strategiczne są zgodne z kierunkami określonymi w Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2001-2006 (NSRR). Cele strategiczne będą realizowane poprzez szereg działań, zmierzających do rozwijania konkurencyjnej gospodarki, opartej na wiedzy, przedsiębiorczości, zdolnej do długofalowego, harmonijnego rozwoju, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz poprawę spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym i krajowym.

Część II

Charakterystyka obecnej sytuacji w Rumi

- Zagospodarowanie przestrzenne

  - Rys historyczny

Rumia leży przy zachodnich, gęsto zalesionych stokach Pradoliny Kaszubskiej nad ciekiem wodnym Zagórska Struga, w bardzo charakterystycznym topograficznie miejscu, na pograniczu różnych form krajobrazowych. Od północy dzieli ją kanał Redy i tereny bagienne, tzw. Mostowe Błota, od wschodu osłania Kępa Oksywska 
z równinnymi łąkami, zamknięta od południa Bagnami Chylońskimi. Rumia jest bardzo ważną częścią milionowej aglomeracji gdańskiej, tworzącej zwarty organizm miejski. Od południa graniczy z Gdynią, od północy z Redą, a od wschodu z gminą wiejską Kosakowo. Administracyjnie Rumia jako gmina miejska należy do Powiatu Wejherowskiego.

Najstarsze, odkryte ślady działalności ludzkiej pochodzą w tym rejonie Pomorza Wschodniego z okresu schyłkowego paleolitu i są datowane na przełom IX i VIII tysiąclecia p.n.e. Jednak okres dynamicznego rozwoju osadnictwa na tym terenie to wczesne średniowiecze. Zarówno źródła archeologiczne, jak i przekazy pisane, pozwalają przypuszczać, że Słowianie przybyli na Pomorze w drugiej połowie VI i na początku VII wieku. W samej Rumi odkryto osady wczesnośredniowieczne u zbiegu ulicy Partyzantów i Lipowej oraz obok ulic Rajskiej, Bukowej i Mostowej, w pobliżu Zagórskiej Strugi i ul. I Dywizji Wojska Polskiego oraz na wschód od tej poprzedniej przy zabudowaniach S. Basińskiego.

Średniowieczne dzieje Rumi związane były nierozerwalnie z losami klasztoru cystersów w Oliwie. W II połowie XII wieku Rumia stanowiła prywatną własność rodziny namiestników gdańsko-pomorskich. Zapewne jeszcze przed końcem XII stulecia część Rumi otrzymał z nadania Sambora I jeden z jego najbliższych współpracowników, Sulisz, który podarował ową część cystersom oliwskim. Drugi z istniejących w Rumi działów własnościowych przejął po śmierci Sambora I w 1207 roku jego jedyny syn Sobiesław. Wzbogacając ojcowską fundację oliwską, przekazał klasztorowi  przed swoim zgonem (w 1217 roku) kilka wsi, w tym i posiadaną część Rumi.

W wiekach średnich Rumia pełniła funkcje węzła komunikacyjnego, stanowiąc najdogodniejsze miejsce łączenia się ważnego szlaku handlowego Gdańsk – Puck (czy inaczej Gdańsk – Słupsk – Szczecin) z drogą wiodącą z Kępy Oksywskiej.

Rok 1253 jest rokiem pierwszej wzmianki o kościele w Rumi i jego funkcjach parafialnych, ale historycy cofają początki tutejszej parafii przynajmniej do przełomu XII/XIII wieku. Parafię w Rumi, obok Oksywia, Pucka, Strzelna i Żarnowca, uznaje się za najstarszą w tej części Pomorza Gdańskiego.

Rumia posiadała względnie dobre warunki fizjograficzne. Składały się na nie: rozwinięta sieć hydrograficzna z Zagórską Strugą o znacznym spadku naturalnym dającym możliwość wykorzystania siły spadku wód oraz duże obszary łąk i bagien – co stanowiło bodziec dla rozwoju hodowli. Możliwość uzyskania budulca i opału dawało sąsiedztwo dużego kompleksu leśnego Puszczy Darzlubskiej. Były tu również doskonałe warunki komunikacyjne. Przez Rumię, bowiem przebiegał ważny szlak komunikacyjny i handlowy jaki stanowił trakt ze Szczecina w kierunku Elbląga i Królewca. Dla celów komunikacyjnych i handlowych wykorzystywano pobliski brzeg morski. Bodźcem rozwoju gospodarczego rejonu Rumi było sąsiedztwo Gdańska, ogromnego w tym czasie rynku zbytu. Ważnym czynnikiem rozwoju wsi był również patronat bogatego klasztoru cysterskiego w Oliwie. Wiek XVI i pierwsze ćwierćwiecze XVII stulecia – podobnie jak dla Zagórza – było szczytowym okresem w dziejach Rumi. Z rejestru podatkowego z lat 1570–1571 dowiadujemy się, że wieś posiadała 60 łanów, z których 4 należało do proboszcza, a 6 łanów było pustych. W Rumi występowały duże gospodarstwa chłopskie, typowe dla dóbr klasztoru oliwskiego i starostwa puckiego. We wsi istniał także folwark, należący do opata klasztoru, jednak nie mamy o nim bliższych danych źródłowych. Rejestr poborowy z lat 1570-1571 wymienia w Rumi karczmę i jednokołowy młyn mączny.

W XVI w. Rumia stanowiła teren rozwiniętej gospodarki towarowo – pieniężnej. Rozwój ten przerwały wojny szwedzkie (1626-1629 i 1655-1660). Skutki tych wojen okazały się katastrofalne, obok ogromnych strat materialnych nastąpił wyraźny spadek liczby ludności, Rumię zamieszkiwało  w tym czasie 150 osób.

Pod względem daty powstania Rumia jest miastem młodym. Kształtowała się jako organizm społeczno-przestrzenny w ciągu I połowy XX w., integrując kilka osad (formalnie - wsi). Impulsem rozwojowym w okresie międzywojennym był rozwój Gdyni. Bardziej dynamiczny rozwój Rumi zaczął się jednak od założenia linii SKM Gdańsk  Wejherowo i szybkiego osiedlania się wzdłuż niej, przede wszystkim osób miejscowego pochodzenia podejmujących pracę w Gdyni (a także Gdańsku). Formalnie miasto powstało w 1954 r. i od tego czasu liczba mieszkańców wzrosła wielokrotnie. Proces wzrostu liczby ludności miasta wciąż trwa, choć już nie w takim tempie, jakie charakteryzowało lata 1960-78.

Niestety wielowiekowa historia Rumi nie pozostawiła za wiele zabytkowych obiektów. Najstarszym jest wielki piec do wytopu żelaza sprzed 2 tys. lat, znaleziony przy ulicy Mickiewicza, dla zabezpieczenia ponownie zasypany ziemią przez archeologów. W miejscu tysiącletniego grodziska ulokowała się jednostka wojskowa, nie sposób więc i do niego dotrzeć. Przy ul. Kościelnej można za to zobaczyć ruiny XV – wiecznego kościoła św. Michała – fragment gotyckiego prezbiterium obstawionego przez stare nagrobki z XIX – XX w. Naprzeciw wznosi się neorenesansowa bryła świątyni św. Krzyża z wysoką wieżą, na której wyposażeniu znajdują się barokowe elementy przeniesione ze starego kościółka. Nad stawem miejskim, przy ul. Mickiewicza, stoi odrestaurowany klasycystyczny dworek z przełomu XVIII/XIX w., w którym funkcjonuje Miejski Dom Kultury. W dworku mieści się ekspozycja „Z dziejów ziemi” ukazująca dawne, gospodarcze znaczenie miejscowości oraz jej kaszubskie korzenie. Ciekawostką wystawy jest szkielet kobiety liczący 2 tys. lat oraz krzyżackie monety, znalezione na starym cmentarzu. Tuż obok MDK stoi Dworek Kaszubski wybudowany na wzór starego młyna, zarządzany przez Zrzeszenie Kaszubsko -Pomorskie. Z kilku młynów i kuźni wodnych działających nad Zagórską Strugą zachował się tylko XIX – wieczny młyn przy ul. Młyńskiej, ładnie odnowiony i zaadaptowany na siedzibę firmy. Lokalizację pozostałych obiektów zdradzają jedynie podniszczone progi wodne.

Ozdobą przejazdowej ul. Sobieskiego jest Biały Dworek z początku XX w., 
od początku pełniący funkcje hotelowe. Inne, stuletnie budynki o secesyjnych formach można znaleźć przy ul. Towarowej. Pamiątką ostatniej wojny są poniemieckie bunkry. Jeden znajduje się na szczycie góry Markowca, drugi przy ul. Tysiąclecia.

Na terenie Rumi w rejestrze zabytków województwa pomorskiego znajduje się jedynie ruina kościoła z cmentarzem katolickim. Jest on własnością Kurii Biskupiej 
w Gdańsku. Nie ma w mieście innych terenów objętych opieką lub nadzorem konserwatora zabytków. Cenne pod względem ochrony konserwatorskiej mogą być następujące tereny i obiekty:

- budynek Kościoła Św. Krzyża,

- teren Góry Markowca i jej podnóża,

- teren przy ul. Towarowej.

  - Uwarunkowania ochrony środowiska w Rumi

1.2.1. Zasoby przyrody

Sieć hydrograficzna

Obszar miasta położony jest w całości w obrębie zlewni rzeki Zagórska Struga, która na terenie miasta płynie w kierunku północno-wschodnim. Na znacznym odcinku ma ona charakter rzeki górskiej, silnie meandrującej szczególnie w południowo-zachodnich dzielnicach Rumi (Szmelta, Zagórze). Na rzece znajdują się stawy hodowlane pstrągów (dzielnica Szmelta). W centralnej części miasta rzeka rozgałęzia się tworząc dwie wyspy. W roku 2001 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska prowadził badania jakości Zagórskiej Strugi w mieście Rumia w dwóch punktach kontrolnych: Rumia -Szmelta (13 km rzeki) i Rumia - na granicy z gm. Kosakowo (6 km rzeki). Na całym badanym odcinku wody były dobrej jakości i spełniały wymogi II klasy czystości. Przez cały rok charakteryzowały się dobrym natlenieniem, niską zawartością substancji rozpuszczonych, związków azotu i metali. Jedynie poniżej miasta notowano przez krótki czas podwyższone stężenie zawiesiny, azotynów i rtęci (około 20% wyników). Przez większą część roku występował umiarkowanie wysoki poziom związków fosforu i materii organicznej. Wielkość oznaczonych stężeń tylko 
w niewielkim stopniu przekraczała wartość dopuszczalną dla I klasy. Rzeka odznaczała się dobrą jakością biologiczną, skład organizmów świadczył o równowadze troficznej, 
a poziom chlorofilu "a" utrzymywał się w I klasie.

Rumia położona jest na granicy dwóch Głównych Zbiorników Wód Podziemnych nr 110 Pradolina Kaszubska (część północna miasta) i nr 111 Subniecka Gdańska (część południowa miasta). Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 110 (zwany dalej GZWP—110) obejmuje zachodnią części Pradoliny Redy-Łeby od miejscowości Strzebielino i Meander Kaszubski. Położony jest on w większości w powiecie wejherowskim - na terenie gmin: Łęczyce, Gniewino, Luzino, Wejherowo oraz miast: Wejherowo, Reda i Rumia. Tylko wschodni kraniec zbiornika leży w gminach Puck, Kosakowo i obrębie miasta Gdynia. Utwory organiczne występujące częściowo na powierzchni terenu są niewystarczające do izolowania wód zbiornika przed przenikaniem zanieczyszczeń z powierzchni terenu. Powierzchnia GZWP-110 wynosi ok. 147 km2, a powierzchnia obszaru ochrony zbiornika 252,15 km2. Zasoby GZWP-110 szacowane są na ok. 12246 m3/h (z czego ok. 5871 m3/h w Pradolinie Kaszubskiej i ok. 6375 m3/h w Pradolinie Redy).

Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 111 (zwany dalej GZWP—111) obejmuje obszar północno-wschodniej części Pojezierza Kaszubskiego, Żuławy Gdańskie i wschodnią część Pradoliny Kaszubskiej. Migracja zanieczyszczeń z powierzchni terenu do wód zbiornika jest w znacznym stopniu ograniczona. Wody zbiornika GZWP-111 należą do klasy Ia i Ib, są to wody kredowe. Powierzchnia zbiornika wynosi ok. 1000 km2. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszą 4580 m3/h.

### Struktura użytkowania gruntów

Rumia zajmuje powierzchnię 3009 ha. Dane dotyczące kierunków wykorzystania gruntów w mieście zostały zestawione w tabeli 1. Wynika z nich, że w strukturze użytkowania gruntów dominują użytki leśne i tereny zadrzewione. Znaczną powierzchnię zajmują także użytki rolne, z czego najwięcej grunty orne i łąki. Ponad ¼ ogółu powierzchni zajmują tereny zabudowane i zurbanizowane, w tym zwłaszcza tereny komunikacyjne i mieszkaniowe. Najmniejszą powierzchnię zajmują grunty pod wodami, tereny rekreacji i wypoczynku oraz nieużytki.

Tabela 1. Struktura użytkowania gruntów w Rumi

| # Wyszczególnienie |  |  | Powierzchnia (w ha) | Udział w pow. ogółem (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grunty ogółem |  |  | 3009 | 100,0 |
| w tym: |  |  |  |  |
| użytki rolne |  |  | 909 | 30,2 |
| użytki leśne i grunty zadrzewione |  |  | 1321 | 43,9 |
| grunty zabudowane i zurbanizowane |  |  | 757 | 25,2 |
|  | w tym | tereny mieszkaniowe | 379 | 12,6 |
|  |  | tereny przemysłowe | 22 | 0,7 |
|  |  | tereny rekreacji i wypoczynku | 11 | 0,4 |
|  |  | tereny komunikacyjne | 243 | 8,2 |
| grunty pod wodami |  |  | 5 | 0,2 |
| Nieużytki |  |  | 15 | 0,5 |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych statystycznych Głównego

Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie.

W tabeli 2 przedstawiono sposób użytkowania gruntów w gospodarstwach rolnych.

Tabela 2 Użytkowanie gruntów w gospodarstwach rolnych (wg NSP 2002 r.)

| Wyszczególnienie |  | Pow. (w ha) | Udział w pow. gruntów ogółem (w %) |
| --- | --- | --- | --- |
| Gospodarstwa rolne ogółem |  | 647 | 100,0 |
| w tym: |  |  |  |
| użytki rolne |  | 576 | 88,9 |
|  | w tym: |  |  |
|  | grunty orne | 344 | 53,2 |
|  | Sady | 7 | 1,1 |
|  | Łąki | 196 | 30,3 |
|  | Pastwiska | 28 | 4,3 |
| lasy |  | 22 | 3,4 |
| pozostałe grunty |  | 50 | 7,7 |

Źródło: Podstawowe informacje ze spisów powszechnych. Gmina miejska Rumia, US w Gdańsku, Gdańsk 2003, tab. 44, s. 74.

## Z danych przedstawionych w tabeli 2 wynika, że grunty orne zajmują ponad połowę całości areału gospodarstw rolnych w Rumi. Znaczną powierzchnię zajmują także łąki.

## Lasy

Lasy są położone w południowej i zachodniej części miasta i należą do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Kompleks leśny łączy miasto z gminą wiejską Wejherowo 
i z Gdynią. Drzewostany nawiązują do układów naturalnych, przeważają lasy mieszane i las świeży w różnych klasach wieku.

Obszary i obiekty prawnie chronione

# Trójmiejski Park Krajobrazowy (TPK)

Położony częściowo na terenie Rumi TPK zajmuje 1316 ha miasta. Park został utworzony w 1979 r. Położony jest w strefie krawędziowej Pojezierza Kaszubskiego 
z urozmaiconą rzeźbą terenu i licznymi ciekami. Kompleks leśny charakteryzuje się zróżnicowanym składem gatunkowym, złożonym głównie z lasów mieszanych: buk, sosna, świerk, dąb i lasów bukowych. W runie rosną m.in. gatunki chronione, takie jak: wawrzynek wilczełyko, pełnik europejski, wielosił błękitny, podrzeń żebrowiec, rosiczki, storczyki. W faunie występuje łoś, gronostaj, 9 gatunków nietoperzy, a z ptaków: bielik, myszołów włochaty, dzięcioł zielony. Park ma rozbudowane ścieżki szlaków turystyki pieszej i rowerowej.

Rezerwat Cisowa

Rezerwat Cisowa (na terenie TPK) częściowo położony jest w mieście Rumi. Powierzchnia rezerwatu wynosi 24,76 ha, w tym na terenie miasta znajduje się 2,7 ha. Jest to rezerwat leśny utworzony w 1983 r. Ochronie podlega dolina potoku Cisowa z zachowanymi zbiorowiskami roślinnymi: żyzna buczyna pomorska, łęg jesionowo-olszowy i roślinność źródliskowa. Na terenie rezerwatu występują liczne gatunki roślin chronionych (wawrzynek wilczełyko, marzanka wonna, widłak wroniec) i roślin górsko-podgórskich.

Pomniki przyrody

Na terenie Rumi za pomniki przyrody uznano 25 obiektów. Są to zarówno obiekty przyrody nieożywionej: licznie występujące głazy narzutowe i grupy głazów, jak również przyrody ożywionej: drzewa, grupy drzew, pnącze. Wśród drzew pomnikowych dominuje dąb szypułkowy i daglezja zielona, pojedynczo występuje modrzew europejski, kasztanowiec biały. Charakterystykę pomników przyrody przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Pomniki przyrody na terenie miasta Rumi

| Opis obiektu chronionego | Ilość (w szt.) | # Lokalizacja |
| --- | --- | --- |
| bluszcz pospolity | 1 | Nadleśnictwo Gdańsk, obr. Chylonia, Leśnictwo Stara Piła, styk oddz. 75k |
| buk zwyczajny | 1 | Nadleśnictwo Gdańsk, obr. Chylonia, Leśnictwo Zbychowo, oddz. 67a |
| buk zwyczajny | 1 | Nadleśnictwo Gdańsk, obr. Chylonia, Leśnictwo Stara Piła, styk oddz. 98d |
| daglezja zielona | 1 | Nadleśnictwo Gdańsk, obr. Chylonia, Leśnictwo Zbychowo, oddz. 45c |
| daglezja zielona | 1 | Nadleśnictwo Gdańsk, obr. Chylonia, Leśnictwo Zbychowo, oddz. 66d |
| dąb szypułkowaty | 1 | Nadleśnictwo Gdańsk, obr. Chylonia, Leśnictwo Zbychowo, oddz. 67a |
| dąb szypułkowaty | 1 | Rumia, skrzyżowanie ul. Hellera z ul. Starowiejską |
| dąb szypułkowaty | 2 | Nadleśnictwo Gdańsk, obr. Chylonia, Leśnictwo Zbychowo, styk oddz. 44/45 |
| dąb szypułkowaty | 1 | Nadleśnictwo Gdańsk, obr. Chylonia, Leśnictwo Stara Piła, styk oddz. 75g |
| głaz | 1 | Nadleśnictwo Gdańsk, obr. Gniewowo, Leśnictwo Marianowo, oddz. 185a |
| głaz | 1 | Nadleśnictwo Gdańsk, obr. Chylonia, Leśnictwo Zbychowo, oddz. 163b |
| głaz | 1 | Nadleśnictwo Gdańsk, obr. Chylonia, Leśnictwo Zbychowo, oddz. 63c |
| głaz | 2 | Nadleśnictwo Gdańsk, obr. Chylonia, Leśnictwo Zbychowo, oddz. 66c |
| głaz | 1 | Nadleśnictwo Gdańsk, obr. Chylonia, Leśnictwo Zbychowo, oddz. 67a |
| głaz | 1 | Nadleśnictwo Gdańsk, obr. Chylonia, Leśnictwo Zbychowo, oddz. 36b |
| głaz | 1 | Nadleśnictwo Gdańsk, obr. Chylonia, Leśnictwo Dębogórze, oddz. 67a |
| głaz narzutowy | 6 | Nadleśnictwo Gdańsk, obr. Chylonia, Leśnictwo Cisowa, oddz. 163 |
| głaz narzutowy | 4 | Nadleśnictwo Gdańsk, obr. Chylonia, Leśnictwo Zbychowo, oddz. 66a |
| jesion wyniosły | 1 | Rumia, ul. Mickiewicza brzeg Zagórskiej Strugi |
| kasztanowiec biały | 1 | Rumia, ul. Mickiewicza brzeg Zagórskiej Strugi |
| modrzew europejski | 1 | Nadleśnictwo Gdańsk, obr. Chylonia, Leśnictwo Zbychowo, oddz. 45p |
| sosna zwyczajna | 1 | Nadleśnictwo Gdańsk, obr. Chylonia, Leśnictwo Stara Piła, styk oddz. 98f |

Źródło: Program ochrony środowiska dla miasta Rumi na lata 2004-2011, Rumia, maj 2004, s. 6 i 7.

1.2.2. Poziom zanieczyszczenia środowiska w mieście

Powietrze

Na terenie powiatu wejherowskiego znajdują się dwa punkty pomiarowe stężenia zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie. W 2000 r. w obu punktach pomiarowych nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych średniorocznych stężeń dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu w powietrzu.

W ciągu ostatnich trzech lat w punkcie pomiarowym zlokalizowanym w Rumi nie widać było wyraźnych tendencji obniżania się lub wzrostu stężenia zanieczyszczeń. Najwyższe wartości średniodobowych stężeń S02, N02 i pyłu ogólnego (lub zawieszonego) odnotowuje się w miesiącach zimowych, w pełni sezonu grzewczego. Są one kilkukrotnie wyższe niż w miesiącach poza sezonem grzewczym.

Na terenie powiatu wejherowskiego około 96% emisji zanieczyszczeń gazowych pochodzi z obszaru miast: Wejherowo, Reda i Rumia, pozostałe 4% przypada 
na obszary wiejskie. W mieście Rumia źródłami emisji zanieczyszczeń do atmosfery są: ruch komunikacyjny - emisja komunikacyjna, gospodarstwa domowe - emisja niska, zakłady przemysłowe - emisja przemysłowa.

Emisja komunikacyjna występuje umiarkowanie na całym obszarze miasta, 
co wynika z położenia miasta w paśmie urbanistycznym Aglomeracji Trójmiejskiej, pomiędzy miastami: Reda, Wejherowo, Gdynia. Jednak największa koncentracja ruchu występuje na ulicy Grunwaldzkiej i Sobieskiego, które stanowią fragment drogi krajowej nr 6 (Słupsk - Gdynia, Gdańsk). W ciągu całego roku drogi wykorzystywane są przez pojazdy wielkogabarytowe relacji krajowych i międzynarodowych. W sezonie letnim dodatkowo wzrasta ruch samochodowy związany z ruchem turystycznym.

Źródłem emisji niskiej w mieście są kotłownie zbiorowe i indywidualne. Części miasta, w których znajduje się budownictwo indywidualne, są ogrzewane kotłami 
i piecami węglowymi, indywidualnymi kotłowniami na gaz lub olej opałowy, jak również z małych kotłowni za pomocą systemu etażowego.

Do najważniejszych podmiotów gospodarczych, z punktu widzenia emisji zanieczyszczeń do środowiska należy Fabryka Urządzeń Okrętowych.

Hałas

Hałas jest najpowszechniejszą uciążliwością, na jaką są narażeni mieszkańcy miasta. 
W szczególności dotkliwy jest hałas komunikacyjny (zwłaszcza hałas drogowy, 
w mniejszym stopniu – hałas kolejowy i lotniczy) oraz hałas przemysłowy.

Realizując zadania monitoringu w zakresie ochrony przed hałasem Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 2000 r. wykonał badania hałasu komunikacyjnego w 3 punktach na terenie powiatu wejherowskiego. Punkty te zostały usytuowane przy drodze krajowej nr 6 Gdańsk-Szczecin w miejscowościach: Reda; Wejherowo oraz Bożepole Wielkie. Na podstawie wyników pomiarów równoważnego poziomu hałasu (Laeq), który kształtował się w granicach od 72,5 do 75,6 dB(A) można oszacować podobne wartości dla miasta Rumi. W aktualnie obowiązujących przepisach ustalono dopuszczalne poziomy hałasu drogowego (wyrażone równoważnym poziomem dźwięku A w dB), w zależności od przeznaczenia terenu, na 50+65 dB(A) dla pory dnia i 40+55 dB(A) dla pory nocy.

### Zanieczyszczenia wód

Źródła zanieczyszczeń i jakość wód na terenie Rumi należy rozpatrywać w układzie zlewniowym, ponieważ na jakość wód w rzece w jej dolnym odcinku na terenie Rumi mają wpływ zanieczyszczenia z całej zlewni. Na terenie miasta do najważniejszych źródeł zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych należą: wyloty kanalizacji deszczowej, obszary nieskanalizowane, obiekty przemysłowe, stawy hodowlane.

  - Własność gruntów i budynków

W tabeli 4 i na wykresie 1 przedstawiono własność gruntów w Rumi z rozróżnieniem typów własności.

##### Tabela 4. Własności gruntów z rozróżnieniem typów własności

| ### Właściciel |  | Powierzchnia w ha |
| --- | --- | --- |
| Grunty ogółem |  | 3009 |
| z tego | Skarbu Państwa | 1457 |
|  | Gminne | 439 |
|  | osób fizycznych | 1021 |
|  | Spółdzielni | 41 |
|  | Kościołów i związków wyznaniowych | 20 |
|  | Powiatów | 3 |
|  | spółek prawa handlowego | 28 |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych statystycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 
w Warszawie.

Wykres 1

##### Struktura gruntów z rozróżnieniem typów własności

Źródło: Dane z tabeli nr 4.

Z przedstawionych danych wynika, że najwięcej gruntów, bo prawie połowa, jest własnością Skarbu Państwa. Znaczna część powierzchni miasta należy także do osób fizycznych. Natomiast tylko niecałe 15% ogółu gruntów należy do gminy. W tabeli 5 przedstawiono szczegółową strukturę własności gruntów z rozróżnieniem poszczególnych typów własności.

Tabela 5. Szczegółowa struktura własności gruntów z rozróżnieniem poszczególnych typów własności

| Wyszczególnienie gruntów wchodzących w skład grupy lub podgrupy rejestrowej | # Powierzchnia w ha |
| --- | --- |
| Grunty w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe | 1330 |
| Grunty w trwałym zarządzie państwowych jednostek organizacyjnych z wyłączeniem gruntów PGL | 18 |
| Grunty wchodzące w zarząd zasobu nieruchomości Skarbu Państwa (z wyłączeniem przekazanych w trwały zarząd) | 75 |
| Grunty Skarbu Państwa przekazane do zagospodarowania Wojskowej Agencji Mieszkaniowej | 2 |
| Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych | 1 |
| Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym państwowych osób prawnych | 10 |
| Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym pozostałych osób | 5 |
| Grunty Skarbu Państwa, przedsiębiorstw państwowych i innych państwowych osób prawnych | 5 |
| Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości z wyjątkiem przekazanych w trwały zarząd | 290 |
| Grunty gmin i ich związków w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych | 19 |
| Grunty gmin i ich związków w użytkowaniu wieczystym osób prawnych | 2 |
| Grunty gmin i ich związków w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych | 48 |
| Grunty gmin i ich związków w użytkowaniu wieczystym pozostałych osób | 57 |
| Grunty, które są własnością gminnych osób prawnych i grunt, których właściciele są nieznani | 4 |
| Grunty osób fizycznych wchodzące w skład gospodarstw rolnych | 370 |
| Grunty osób fizycznych nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych | 653 |
| Grunty spółdzielni mieszkaniowych | 41 |
| Grunty kościołów i związków wyznaniowych | 20 |
| Grunty wchodzące w skład powiatowego zasobu nieruchomości | 1 |
| Grunty powiatów, które są przekazane w trwały zarząd | 1 |
| Grunty spółek prawa handlowego | 28 |
| Pozostałe grunty nie wymienione | 29 |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych statystycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 
w Warszawie.

Na terenie gminy znajduje się 5496 budynków, z czego 5438 (98,9% wszystkich budynków) to budynki mieszkalne.

Wykres 2

Struktura własności budynków w Rumi (wg NSP 2002 r.)

Źródło: Podstawowe informacje ze spisów powszechnych. Gmina miejska Rumia, tab. 37, s. 68.

Budynki mieszkalne są przede wszystkim własnością osób fizycznych. W 2002 r. w ich posiadaniu było 4817 budynków. Ponad 8% (468) ogółu budynków stanowi własność wspólną, z czego 408 ma wyodrębnione własnościowe lokale mieszkalne. Gmina jest samodzielnym właścicielem 42 budynków.

Na terenie miasta funkcjonuje 10 spółdzielni mieszkaniowych, należy do nich 1,6 % (tj. 88) wszystkich budynków (z uwzględnieniem budynków jednorodzinnych) 
w Rumi. Największą spółdzielnią mieszkaniową jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "Janowo". Spółdzielnia "Janowo" została założona we wrześniu 1979 r., natomiast pierwszy budynek oddano do użytku już w marcu 1980 r. Do roku 1992 wybudowano 55 budynków mieszkalnych oraz dwa zespoły pawilonów handlowo-usługowych. 
Po okresie zastoju w realizacji budownictwa mieszkaniowego w 1999 r. rozpoczęto budowę nowego osiedla mieszkaniowego – osiedla Centrum. Oprócz działalności inwestycyjnej do podstawowych zadań Spółdzielni należy utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków i obiektów eksploatowanych. Tworzony corocznie fundusz remontowy przeznaczany jest na realizację prac remontowo-modernizacyjnych niezbędnych z technicznego punktu widzenia do właściwego ich utrzymania.

Spółdzielnia oprócz realizacji znaczącego programu inwestycyjnego oraz działalności eksploatacyjno-remontowej, zgodnie z postanowieniami Statutu prowadzi działalność kulturalno-oświatową. Na podkreślenie zasługuje działalność spółdzielczego domu kultury – należącego do największych tego typu placówek w województwie pomorskim – który realizuje bardzo obszerny i bogaty program kulturalno-edukacyjny skupiający nie tylko dorosłą część miasta i janowskiej społeczności ale przede wszystkim dzieci i młodzież.

Wśród realizowanych corocznie imprez do najbardziej udanych i atrakcyjnych należy zaliczyć:

- plenerowe festyny organizowane w Parku Żelewskiego,

- dyktando ortograficzne Wybrzeża,

- festiwal piosenki dla dzieci „Od Janowa do Opola”,

- koncerty znanych krajowych wykonawców

- akcja „Lato” i „Zima”.

Dom Kultury jest również siedzibą dla Klubu Seniora, Klubu Brydżysty i prężnie działającego Klubu rowerowego ”Sama Rama”.

  - Infrastruktura techniczna

Układ drogowy i komunikacyjny

Rumia położona jest w dogodnym punkcie komunikacyjnym na szlaku komunikacyjnym łączącym Trójmiasto z Wybrzeżem. Przez Rumię przebiega 40 tras komunikacyjnych. Miasto przecina ważna magistrala kolejowa Gdańsk – Szczecin oraz poprowadzona równolegle do torów na starej „drodze publicznej” (via publica) – droga krajowa nr 6. W okresie letnim przejeżdża nią ponad 40 tys. samochodów dziennie. Doskonałe połączenie z miastami aglomeracji zapewnia Szybka Kolej Miejska, której pociągi kursują w godzinach szczytu średnio co 12 minut. Do Gdyni Głównej kolejka jedzie 19 minut, do Gdańska Głównego – 52 min. Rumia posiada także wspólną z Gdynią komunikację autobusową. Z centrum miasta do gdyńskiej bazy kontenerowej i terminalu promowego jest tylko 8 km, morski port pasażerski oddalony jest o 11 km, zaś port lotniczy w Gdańsku – Rębiechowie o 24 km. Poza główną trasą przejazdową i drogą prowadzącą do Gdyni, pozostałe ulice mają znaczenie lokalne i osiedlowe, co nadaje miastu kameralny charakter. W tabeli 7 przedstawiono drogi w Rumi 
w podziale na poszczególne kategorie.

Z ponad 106 km dróg miejskich 38% ma utwardzoną nawierzchnię (w powiecie wejherowskim — 27,9%, a w województwie pomorskim — 29,0%). Praktycznie 
w każdym rejonie miasta niezbędne są inwestycje w infrastrukturę drogową. Brakuje zarówno sieci dróg zbiorczych, jak lokalnych i dojazdowych. Niezbędne jest wybudowanie północnej obwodnicy miasta. Inwestycje w sieć dróg dojazdowych należy rozpocząć od południowo-zachodnich rejonów miasta, gdyż spływająca woda degraduje istniejące nawierzchnie gruntowe dróg i nanosi piasek, którego usuwanie znacząco obciąża budżet miasta.

###### Tabela 7. Drogi w Rumi w podziale na kategorie (stan na 31 grudnia 2004 r.)

| Wyszczególnienie |  | Długość (w km) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- |
| Drogi ogółem |  | 141,561 | 100,0 |
| z tego: |  |  |  |
| Krajowe |  | 5,53 | 3,9 |
| Wojewódzkie |  | 4,066 | 2,9 |
| Powiatowe |  | 25,588 | 18,1 |
|  | Utwardzone | 23,251 | 90,9 |
|  | nieutwardzone | 2,337 | 9,1 |
| Gminne |  | 106,377 | 75,1 |
|  | Utwardzone | 40,377 | 38,0 |
|  | nieutwardzone | 66,00 | 62,0 |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miasta w Rumi.

#### Gospodarka wodno-ściekowa

W tabeli 8 przedstawiono podstawowe dane dotyczące sieci wodociągowej w Rumi 
w latach 2001-2003. Stopień wyposażenia miasta w sieć wodociągową wynosi 99,3% (w powiecie wejherowskim — 87,0%, a w województwie pomorskim — 91%). Mieszkańcy zaopatrywani są w wodę przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "PEWiK" sp z .o.o. z ujęcia Reda i Rumia-Janowo, woda zalega w warstwach oligoceńskich (trzeciorzęd). Jej jakość odpowiada wymaganiom sanitarnym. Zużycie wody 
ze zwodociągowania wyniosło w 2002 r. 5 700m3, tj. 130 litrów na jedną osobę w ciągu doby.

Tabela 8. Podstawowe dane dotyczące sieci wodociągowej w Rumi 
w latach 2001-2003

| Wyszczególnienie | Lata |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 | 2002 | 2003 |
| Sieć wodociągowa w km | 118,1 | 119,2 | 120,6 |
| Przyłącza wodociągowe | 5178 | 5293 | 5349 |
| Liczba ludności korzystającej z sieci wodociągowej w mieście | 41296 | 42195 | 42330 |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS 2000-2003 r.

W tabeli 9 przestawiono podstawowe dane dotyczące sieci kanalizacyjnej 
w Rumi.

Tabela 9. Podstawowe dane dotyczące sieci kanalizacyjnej w Rumi 
w latach 2001-2003

| Wyszczególnienie | Lata |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 | 2002 | 2003 |
| Sieć kanalizacyjna w km | 95,3 | 96,2 | 102,6 |
| Ścieki odprowadzone w dcm3 | 1524,0 | 1590,6 | 1576,2 |
| Przyłącza | 3053 | 3089 | 3109 |
| Liczba ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej w mieście | 28780 | 39467 | 39614 |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS 2000-2003 r.

Stopień skanalizowania miasta wynosi 91 % (w powiecie wejherowskim — 60%, w województwie pomorskim — 72%). Przebiegająca przez miasto sieć kanalizacyjna należy do Głównego Kolektora Sanitarnego Wejherowo-Reda-Rumia (kolektor WRR).

Obszar ograniczony ulicami: Grunwaldzką, Wyspiańskiego, Kosynierów, granicą Rumi z Redą jest nieuzbrojony w zewnętrzną sieć wodociągową i kanalizacyjną. 
W ulicach: Świętopełka (od nr 56), I Dywizji W.P., Lipowej (od skrzyżowania z ulicą Chopina), Fiołkowej (od ulicy Ogrodowej), Warzywnej brakuje zewnętrznej sieci wodociągowej, a w ulicach: Garbarskiej, Metalowców, Piłsudskiego, Poprzecznej, Wąskiej, Równej, M. Skłodowskiej, Stalowej znajdują się sieci prowizoryczne.

Miasto Rumia korzysta z grupowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków "Dębogórze" (gmina Kosakowo, powiat pucki), które następnie odprowadzane są do Zatoki Puckiej (wylot brzegowy w Mechelinkach). Odległość miasta 
od oczyszczalni ścieków wynosi 2 km. Całość ścieków jest oczyszczanych 
z podwyższonym usuwaniem biogenów, gdy w województwie jedynie 46,5% wszystkich ścieków. Przez oczyszczalnię obsługiwane jest 98% mieszkańców Rumi, gdy tymczasem w powiecie wejherowskim tylko 65%, a w całym województwie — 76%.

Ścieki przemysłowe firmy PHU „Gallux” (galwanizerstwo, nakładanie powłok na metale) poddawane są podwójnej filtracji. Filtracja wstępna odbywa się na prasie filtracyjnej, umożliwiającej uzyskanie stopnia filtracji na poziomie 100 mikronów. Filtracja końcowa umożliwia uzyskanie stopnia filtracji poniżej 50 mikronów. Ścieki przed zrzutem do kanalizacji miejskiej są podawane dodatkowej filtracji przez złoże 
z węglem aktywnym w celu usunięcia zanieczyszczeń organicznych, następnie przez dwie połączone szeregowo kolumny jonitowe, których zadaniem jest usunięcie metali ciężkich z odprowadzanych ścieków. Zastosowanie dwóch kolumn umożliwia jednoczesną filtrację ścieków, jak również regenerację złoża.

Całość wód popłucznych (12 m3 w ciągu roku) z procesu cynowania metali 
w Fabryce Urządzeń Okrętowych Rumia przekazywana jest do utylizacji firmie 
POL-DAN-EKO z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim. Wody popłuczne zawierają chlorki i metale. Ścieki firmy „Proryb”, zajmującej się przetwórstwem ryb, w wielkości około 36,29 tys. m3 odprowadzane są do sieci kanalizacji miejskiej.

Gazownictwo

Działalność w zakresie zaopatrywania miasta w gaz jest prowadzona przez Zakład Gazowniczy w Rumi, będący oddziałem Pomorskiego Zakładu Gazowniczego 
w Gdańsku. Podstawowe dane z zakresu sieci gazowej w mieście zawarto w tabeli 10.

Tabela 10. Podstawowe dane dotyczące sieci gazowej w Rumi w latach 2001-2003

| Źródło: Opracowanie na podstawie danych dostarczonych przez Zakład Gazowniczy w Rumi. Wyszczególnienie | Lata |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 | 2002 | 2003 |
| Sieć gazowa (w km) | 114,3 | 118,3 | 120,7 |
| Ilość przyłączy do budynków | 4568 | 4592 | 4692 |

Z danych zawartych w tabeli wynika, że w latach 2001-2003 długość sieci wzrosła o niemal 6,4 km, co stanowi jej ponad 5-procentowy przyrost. Aktualna lokalizacja 
5 stacji redukcyjno—pomiarowych II0 pozwala zaopatrzyć praktycznie całe miasto 
w gaz ziemny dla celów komunalno-bytowych i częściowo dla celów grzewczych. Dostarczenie gazu dla celów grzewczych dla obszaru całego miasta będzie możliwe po wybudowaniu stacji redukcyjno-pomiarowej I0 i trzech stacji redukcyjno-pomiarowych II0. W tabeli 11 przedstawiono dane dotyczące liczby odbiorców gazu w Rumi w latach 2001-2003.

Tabela 11. Ilość odbiorców gazu w Rumi w latach 2001-2003

| # Ilość odbiorców | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ogółem | 6664 | 6745 | 6932 |
| w gospodarstwach domowych | 6495 | 6598 | 6749 |
| w tym korzystający z ogrzewania gazowego | 4439 | 4615 | 4826 |
| inni odbiorcy | 169 | 147 | 183 |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych dostarczonych przez Zakład Gazowniczy w Rumi.

Liczba odbiorców gazu z roku na rok zwiększa się, przy czym głównymi odbiorcami są gospodarstwa domowe. Prawie 70% gospodarstw domowych korzystających z sieci gazowej ogrzewa za pomocą gazu mieszkania. Jak wynika 
z danych zawartych w tabeli 12 zużycie gazu w rozpatrywanych latach uległo zmniejszeniu. W 2003 r. zużyto o 1060 m3 gazu mniej niż w 2001 r., przy czym zużycie gazu przez gospodarstwa domowe wzrosło (o 1491 m3, tj. o 15,3%), a przez pozostałe pomioty zmalało o 2551 m3, tj. prawie 55%.

Tabela 12. Zużycie gazu w Rumi w latach 2001-2003 (w m3)

| Wyszczególnienie |  | Lata |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 | 2003 |
| Zużycie ogółem |  | 14389 | 11270 | 13329 |
| z tego | gospodarstwa domowe | 9749 | 9641 | 11240 |
|  | inni odbiorcy | 4640 | 1629 | 2089 |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych dostarczonych przez Zakład Gazowniczy w Rumi.

Ciepłownictwo

Podmiotem, który świadczy usługi ciepłownictwa w Rumi jest Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej —spółka z o.o. W tabeli 13 przedstawiono podstawowe dane z zakresu ciepłownictwa w Rumi.

Tabela 13. Podstawowe dane dotyczące sieci ciepłowniczej w Rumi 
(stan na luty 2005 r)

| Sieci cieplne magistralne | 5,4 km |
| --- | --- |
| Sieci rozdzielcze | 7,7 km |
| Przyłącza | 2,4 km |
| Wymiennikowe grupowe stacje cieplne | 10 szt |
| Węzły cieplne niskoparametrowe | 161 szt |
| Węzły cieplne indywidualne wysokoparametrowe | 14 szt |
| Komory cieplne wysokoparametrowe | 17 szt |
| Komory cieplne niskoparametrowe | 48 szt |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych dostarczonych przez Urząd Miasta w Rumi.

## Energetyka

Energia elektryczna dla miasta jest dostarczana przez Koncern Energetyczny Energa SA Oddział Zakład Energetyczny Gdańsk w Gdańsku (dawna ENERGA Gdańska Kompania Energetyczna SA) wchodzi w skład Koncernu Energetycznego Energa SA, który jest spółką prawa handlowego, jego założycielem i jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. W tabeli 14 przedstawiono podstawowe dane dotyczące zużycia energii w Rumi w latach 2001-2003.

Tabela 14. Podstawowe dane dotyczące zażycia energii w Rumi 
w latach 2001-2003

| Wyszczególnienie | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba odbiorców energii – gospodarstwa domowe | 14298 | 14541 | 14842 |
| Zużycie energii w gospodarstwach domowych | 33468 | 36924 | 34635 |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS 2000-2003 r.

Oświetleniem miasta zajmuje się przedsiębiorstwo ENERGA Zakład Oświetlenia Sp. z o.o. W latach 2001—2003 zakład posiadał na terenie Rumi 3,271 km linii kablowej; 76,809 linii napowietrznej, z czego 60,506 km linii napowietrznej wspólnej zawieszonej na słupach ENERGII Zakładu Gdynia oraz 16,303 km linii napowietrznej wydzielonej. Ponadto w posiadaniu firmy było 59 szt. urządzeń zasilających (tablic oraz szafek oświetleniowych). W analizowanych latach ENERGA wraz z Urzędem Miasta Rumi zmodernizowała istniejące oświetlenie — wymienione zostały oprawy rtęciowe na energooszczędne oprawy sodowe. Na koniec 2003 r. liczba opraw wynosiła 3075 sztuk.

## Gospodarka odpadami

Na terenie miasta, w zakresie odbioru odpadów komunalnych działają 4 firmy. Najprężniej działającymi i jednocześnie pokrywającymi swoją działalnością największy teren miasta są PUK Sp. z o.o. (z Rumi) i PRSP „SANIPOR” Sp. z o.o. (z Gdyni). Ponadto w omawianym zakresie funkcjonują firmy: PW„AGORA”S.A. (z Wejherowa) i PPU „Metalpol” (z Rumi). Wszystkie firmy dysponują odpowiednim sprzętem oraz kadrą, które pozwalają na pokrycie potrzeb miasta w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Miasto nie posiada własnego składowiska odpadów. Odpady z pojemników 
i kontenerów zbierane są przez uprawnione firmy i kierowane głównie do zakładu unieszkodliwiania odpadów w Łężycach.

Segregacja odpadów na obszarze miasta prowadzona jest od 1998 r. W 2003 r. jednostkami prowadzącymi segregację były PUK i „Metalpol”. W 2002 r. na terenie miasta rozmieszczonych było 45 zestawów pojemników na szkło, plastik i makulaturę. Od 2004 r. w rejonach zabudowy jednorodzinnej wprowadzono segregację workową. 
W mieście funkcjonują 3 punkty skupu surowców wtórnych.

## Mieszkalnictwo

W tabeli 15 zestawiono dane dotyczące zasobów mieszkaniowych (wraz 
z mieszkaniami w domach jednorodzinnych) w Rumi w latach 2001-2003. Wynika 
z nich, że w 2003 r. liczba mieszkań w mieście była o 14,8% większa w porównaniu 
z 2001 r. Jednocześnie zmniejszyła się liczba mieszkań komunalnych. Na koniec 2002 r. własnością gminy było 681 mieszkań. W Rumi mieszkania komunalne stanowią około 4,7% wszystkich mieszkań w mieście, jest to bardzo niski odsetek. W całym powiecie wejherowskim co 20 mieszkanie jest własnością gminy, natomiast 
w województwie pomorskim — co dziesiąte.

##### Tabela 15. Ilość mieszkań w Rumi w latach 2001-2003

| Wyszczególnienie | Lata |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 | 2002 | 2003 |
| Mieszkania ogółem, w tym | 12358 | 13184 | 14196 |
| Izby ogółem, w tym: | 47967 | 52117 | 55509 |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS 2000-2003 r.

Konsekwencją zwiększenia się liczby mieszkań i lokali jest zwiększenie się ich powierzchni użytkowej. Jak obrazują dane przedstawione w tabeli 16 w analizowanych latach powierzchnia użytkowa mieszkań w Rumi zwiększyła się o niemal 25%, przy czym w odniesieniu do mieszkań komunalnych – powierzchnia ta zmniejszyła się o 2%.

Tabela 16. Powierzchnia użytkowa mieszkań w Rumi w latach 2001-2003 (w m2)

| Powierzchnia użytkowa | Lata |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 | 2002 | 2003 |
|  | powierzchnia ogółem |  |  |
| Mieszkania ogółem, w tym | 847977 | 973143 | 1052774 |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS 2000-2003 r.

Przeciętna liczba izb w mieszkaniu wynosi 3,96; natomiast powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w m2 wynosi 73,9. Na jedno mieszkanie przypada przeciętnie 3,36 osoby, natomiast przeciętna powierzchnia użytkowa przypadająca na 1 osobę wynosi 22 m2.

Na wykresach 3 i 4 przedstawiono liczbę oraz strukturę budynków mieszkalnych znajdujących się w Rumi według ich wieku. Z danych wynika, 
że w mieście dominują budynki wybudowane między 1979 a 1988 rokiem, stanowią one ponad 35% budynków mieszkalnych w Rumi. Co piąty budynek można zaliczyć do budynku nowego, tj. powstałego po 1989 r.

Wykres 3

Budynki mieszkalne w Rumi według wieku (według NSP 2002 r.)

Źródło: Podstawowe informacje ze spisów powszechnych. Gmina miejska Rumia, tab. 38, s. 70.

Wykres 4

Struktura budynków mieszkalnych w Rumi według wieku (według NSP 2002 r.)

Źródło: Podstawowe informacje ze spisów powszechnych. Gmina miejska Rumia, tab. 38, s. 70.

Jak wynika z tabeli 17 zróżnicowany jest stopień wyposażenia w instalacje 
w budynkach mieszkalnych należących do miasta. Wszystkie budynki posiadają instalację wodną i niemal wszystkie kanalizacyjną. Natomiast w niewielkim zakresie omawiane budynki są wyposażone w instalację centralnego ogrzewania oraz 
w instalację gazową.

Tabela 17. Wyposażenie budynków mieszkalnych stanowiących własność miasta 
w instalacje (stan na 20 maja 2002 r.)

| # Instalacja | Liczba budynków | Udział w liczbie ogółem (w %) |
| --- | --- | --- |
| Gazowa | 15 | 35,7 |
| Wodna | 42 | 100,0 |
| Kanalizacyjna | 40 | 95,2 |
| Centralne ogrzewanie | 7 | 16,7 |

Źródło: Podstawowe informacje ze spisów powszechnych. Gmina miejska Rumia, tab. 39, s. 71.

W latach 1991-2004 w Rumi nie budowano lokali socjalnych. Szesnaście lokali socjalnych wyodrębniono z posiadanych przez gminę zasobów komunalnych (m. in. 10 na os. Hanki Sawickiej, 1 na os. Reja). Na koniec 2004 r. na przydział lokali komunalnych oczekiwało 115 osób.

Zasoby mieszkaniowe gminy, poza małymi wyjątkami, powstały w latach powojennych. Stan techniczny gminnych budynków i lokali jest dostateczny, występują bardzo duże braki w infrastrukturze i zagospodarowaniu przestrzennym. Systematycznie przeprowadzane są remonty budynków zarządzanych przez gminę. W 2003 r. dokonano remontu dachu w 4 budynkach gminnych, natomiast w 5 dokonano wymiany stolarki budowlanej. W 2004 r. wymieniono 32 okna i 11 drzwi w lokalach komunalnych, w tym w 6 budynkach komunalnych oraz w 18 lokalach, których gmina jest współwłaścicielem.

Stan zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wydaje się – w porównaniu 
z podobnymi miastami – być na dobrym poziomie. Na taki obraz Rumi wpływa przeważający udział (co najmniej 55%) mieszkań w domkach jednorodzinnych oraz bardzo dobrze wyposażonych mieszkań spółdzielczych (35% wszystkich mieszkań 
w Rumi).

  - Identyfikacja problemów

    - Ochrona środowiska

Wśród najważniejszych problemów związanych z ochroną środowiska należy wymienić:

- brak kompleksowego monitoringu lokalnego w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza – dokonywanie pomiarów tylko w jednym punkcie miasta może być niewystarczające dla właściwego monitorowania stanu zanieczyszczeń powietrza,

- brak sieci kanalizacyjnej dla 9 % mieszkańców miasta,

- zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych z nieskanalizowanych obszarów miasta,

- zanieczyszczenie wód powierzchniowych: brak kolektorów oczyszczających na wylotach kanalizacji deszczowej,

- przebieg drogi krajowej nr 6 i linii kolejowej, co powoduje wzrost kumulacji zanieczyszczeń komunikacyjnych i emisji hałasu,

- niekorzystne oddziaływania miasta na drzewostan leśny.

    - Własność gruntów i budynków

Najważniejszym problemem z zakresu własności gruntów jest jej niekorzystna struktura, przejawiająca się w dominującym udziale własności Skarbu Państwa. Niecałe 15% ogółu gruntów należy do gminy.

    - Infrastruktura techniczna

Do najważniejszych problemów związanych z infrastrukturą techniczną w Rumi należą:

- brak w pełni wykształconego Centrum miasta, tj. przestrzeni publicznej, dzięki której mogliby identyfikować Rumię mieszkańcy i przyjezdni,

- przebieg tranzytowej trasy transportu samochodowego, który jest kolizyjny 
w stosunku do centralnej, usługowo-mieszkaniowej części miasta,

- w każdym rejonie miasta niezbędne są inwestycje w infrastrukturę drogową, brakuje sieci dróg zbiorczych jak też i lokalnych oraz dojazdowych,

- brak obwodnicy, która odciążyłaby ruch przez miasto,

- zaniedbania w budowie ulic utwardzonych na osiedlach mieszkaniowych,

- brak podłączenia niektórych części miasta do sieci kanalizacyjnej,

- stosunkowo duży udział starych budynków w strukturze budynków komunalnych – wymusza to konieczność dokonywania kapitalnych remontów, m.in. w zakresie naprawy dachów, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymiany wewnętrznej instalacji gazowej, elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej.

- Charakterystyka gospodarcza Rumi

2.1. Liczba i struktura podmiotów gospodarczych

Rumia należy do znaczących ośrodków gospodarczych w powiecie wejherowskim. Świadczą o tym dane z tabeli 18, z których wynika, że biorąc pod uwagę udział podmiotów gospodarczych działających w mieście w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych funkcjonujących w powiecie, Rumia zajmuje drugą pozycję, tuż po Wejherowie. W mieście funkcjonuje ponad 28 % wszystkich podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w powiecie (w Wejherowie ponad 30%).

Tabela 18. Liczba podmiotów gospodarczych w miastach powiatu wejherowskiego w 2003 r.

| Podmioty gospodarcze |  | Powiat wejherowski |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ogółem | Miasta |  |  |
|  |  |  | Rumia | Reda | Wejherowo |
| Ogółem |  | 15044 | 4263 | 1936 | 4569 |
| w tym | spółki z udziałem kapitału zagranicznego | 136 | 34 | 15 | 31 |
|  | spółki prawa handlowego | 720 | 190 | 105 | 227 |
|  | osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą | 12528 | 3708 | 1680 | 3630 |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS 2001-2003 r.

W tabeli 19 przedstawiono dane dotyczące liczby podmiotów gospodarczych działających w Rumi w latach 2001-2003. Wynika z nich, że liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w mieście oscyluje wokół 4 tysięcy. Należy zauważyć, że pomiędzy 2001 a 2003 rokiem liczba ta uległa zwiększeniu. Na koniec 2003 r. w mieście funkcjonowało prawie o 7% (tj. 277 podmiotów) więcej podmiotów niż na początku rozpatrywanego okresu.

##### Tabela 19. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON w Rumi w latach 2001-2003

| # Wyszczególnienie | Lata |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 | 2002 | 2003 |
| Podmioty gospodarcze ogółem | 4025 | 4044 | 4302 |
| Podmioty gospodarcze na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym | 14,2 | 14,2 | 14,9 |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS 2001-2003 r.

Na relatywnie średniowysokim poziomie kształtuje się poziom wskaźnika przedsiębiorczości. W całym analizowanym okresie wynosił on ponad 14 %, podczas gdy dla całego powiatu wejherowskiego wskaźnik ten w 2003 r. ukształtował się na poziomie 13,7 (w tym miasto Wejherowo  16,5; miasto Reda  16,3). Średniowysoki poziom wskaźnika przedsiębiorczości połączony ze wzrostową tendencją dotyczącą liczby podmiotów gospodarczych świadczy o rozwiniętym „zmyśle” przedsiębiorczości wśród mieszkańców miasta.

Analiza struktury podmiotów gospodarczych w Rumi według sektorów własności (dane w tabeli 20), pozwala stwierdzić, że dominującą rolę pełnią podmioty prywatne. Na koniec 2003 r. było ich prawie o 7 % (tj. 269 podmiotów) więcej niż 
w 2001 r.

Tabela 20. Podmioty gospodarcze w Rumi w latach 2001-2003 według sektorów własności

| Wyszczególnienie | Lata |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 |  | 2002 |  | 2003 |  |
|  | liczba podm. gosp. | udział w % | liczba podm. gosp. | udział w % | liczba podm. gosp. | udział w % |
| Ogółem | 4025 | 100,0 | 4044 | 100,0 | 4302 | 100,0 |
| sektor publiczny | 31 | 0,8 | 39 | 0,9 | 36 | 0,8 |
| sektor prywatny | 3994 | 99,2 | 4008 | 99,1 | 4263 | 99,2 |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS 2000-2003 r.

Wśród prywatnych podmiotów gospodarczych zdecydowanie przeważają osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą. Jak wynika z danych zawartych 
w tabeli 21, w okresie 20012003 stanowiły one ponad 86% ogółu podmiotów. Jednocześnie ich liczba systematycznie rośnie. Na koniec 2003 r. było ich o 240 więcej niż na początku analizowanego okresu. Należy zaznaczyć, że wzrasta również liczba spółek prawa handlowego (31 podmiotów).

##### Tabela 21. Podmioty gospodarcze sektora prywatnego w Rumi w latach 2001-2003

| Wyszczególnienie |  | Lata |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 |  | 2002 |  | 2003 |  |
|  |  | liczba podm. gosp. | udział w % | liczba podm. gosp. | udział w % | liczba podm. gosp. | udział w % |
| Sektor prywatny ogółem |  | 3994 | 100,0 | 4008 | 100,0 | 4263 | 100,0 |
| w tym | osoby fizyczne | 3468 | 86,8 | 3475 | 86,7 | 3708 | 87,0 |
|  | spółki prawa handlowego | 159 | 4,0 | 175 | 4,4 | 190 | 4,4 |
|  | spółki z udziałem kapitału zagranicznego | 35 | 0,9 | 34 | 0,8 | 34 | 0,8 |
|  | spółdzielnie | 13 | 0,3 | 13 | 0,3 | 13 | 0,3 |
|  | fundacje | 3 | 0,0 | 3 | 0,0 | 5 | 0,0 |
|  | stowarzyszenia i org. społeczne | 36 | 0,9 | 35 | 0,9 | 37 | 0,9 |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS 2000-2003 r.

W mieście nie ma dużych firm, a tylko 24 można zaliczyć do średnich (największe zatrudniają około 200 osób). Pozostałe firmy to podmioty małe, których zasięg zbytu jest, z pewnymi wyjątkami, dość ograniczony. Brak dużych firm na terenie miasta wynika z następujących czynników:

- na terenie miasta zlokalizowane są ujęcia wody,

- blisko miasta znajduje się Trójmiejski Park Krajobrazowy,

- na terenie miasta nie ma większych terenów przeznaczonych pod działalność przemysłową,

- na większości terenów dopuszczona jest jedynie działalność nieuciążliwa.

Dane dotyczące liczby i struktury podmiotów gospodarczych funkcjonujących 
w Rumi w przekroju sekcji PKD zostały przedstawione w tabeli 22.

Tabela 22. Liczba podmiotów gospodarczych w Rumi w latach 2001-2003 wg sekcji PKD

| Wyszczególnienie |  | Lata |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 |  | 2002 |  | 2003 |  |  |
|  |  | ogółem | sektor prywatny | ogółem | sektor prywatny |  | ogółem | sektor prywatny |
| Ogółem |  | 4025 | 3994 | 4044 | 4008 |  | 4302 | 4263 |
| w tym | rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo | 24 | 24 | 26 | 26 |  | 30 | 30 |
|  | rybołówstwo i rybactwo | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |
|  | przetwórstwo przemysłowe | 613 | 612 | 608 | 607 |  | 622 | 621 |
|  | budownictwo | 585 | 584 | 576 | 575 |  | 607 | 606 |
|  | handel | 1226 | 1226 | 1214 | 1214 |  | 1298 | 1298 |
|  | hotele i restauracje | 105 | 105 | 108 | 108 |  | 133 | 133 |
|  | transport, gospodarka magazynowa, łączność | 397 | 397 | 389 | 389 |  | 393 | 393 |
|  | pośrednictwo finansowe | 191 | 191 | 204 | 204 |  | 224 | 224 |
|  | obsługa nieruchomości | 467 | 466 | 482 | 477 |  | 535 | 529 |
|  | administracja publiczna, obrona narodowa | 7 | 1 | 4 | 1 |  | 4 | 1 |
|  | edukacja | 59 | 51 | 64 | 52 |  | 71 | 62 |
|  | ochrona zdrowia i opieka społeczna | 126 | 118 | 136 | 128 |  | 140 | 137 |
|  | działalność komunalna | 222 | 216 | 230 | 224 |  | 242 | 236 |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS 2000-2003 r.

Z danych tych wynika, że w mieście dominują podmioty prowadzące działalność w zakresie handlu (30% wszystkich podmiotów, wynik ten nie odbiega od przeciętnej dla miast polskich), przetwórstwa przemysłowego (14% wszystkich podmiotów) 
i budownictwa (14% ogółu podmiotów). Na uwagę zasługuje także rozbudowana sfera obsługi nieruchomości (12% wszystkich podmiotów), która stanowi bardzo ważny element tzw. otoczenia biznesu.

Na przestrzeni analizowanego okresu praktycznie we wszystkich działach (poza „Administracja publiczna, obrona narodowa” – spadek o 43% i „Transport, gospodarka magazynowa, łączność” – spadek o 1%) zanotowano wzrost liczby nowych podmiotów. Największy wzrost ilości nowych podmiotów gospodarczych zanotowano w takich działach jak: „Edukacja” (wzrost o 20,3%), „Obsługa nieruchomości” (wzrost o 14,6%), „Ochrona zdrowia i opieka społeczna (wzrost o 11,1%) i „Handel” (wzrost o 6%). Są to działy związane z szeroko rozumianą sferą usług, której rozwój wymaga relatywnie niższych nakładów niż rozwój działalności związanej z produkcją (wzrost o 1,5%) czy też budownictwem (wzrost o 3,8%).

2.2 Zatrudnienie

Rumia nie jest miastem samodzielnym pod względem ekonomicznym, co najmniej 60% jej mieszkańców pracuje poza miastem, dojeżdżając do pracy głównie do Gdyni. 
W tabeli 23 zestawiono dane dotyczące zatrudnienia w Rumi w latach 20012003.

Tabela 23. Zatrudnienie w Rumi w latach 2001-2003

| Wyszczególnienie |  | Lata |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 |  | 2002 |  | 2003 |  |
|  |  | liczba zatrudnio-nych | udział w % | liczba zatrudnio-nych | udział w % | liczba zatrudnio-nych | udział w % |
| Ogółem |  | 4653 | 100,0 | 4166 | 100,0 | 4480 | 100,0 |
| z tego sektor | prywatny | 3146 | 67,6 | 2677 | 64,3 | 2996 | 66,9 |
|  | publiczny | 1507 | 32,4 | 1489 | 35,7 | 1484 | 33,1 |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS 2000-2003 r.

Wynika z nich, że w analizowanych latach poziom zatrudnienia zmniejszył się 
o 3,7%. Zauważyć należy, że w tym samym okresie w powiecie wejherowskim zatrudnienie zmniejszyło się o 4,3%, a w całym województwie pomorskim o 5,4%. Spadek zatrudnienia w Rumi następował zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, przy czym redukcja zatrudnienia była głębsza w sektorze prywatnym (o 4,8%) niż w sektorze publicznym (o 1,5%). Nadal jednak większość, bo ponad 66,7% zatrudnionych pracuje w sektorze prywatnym. Udział zatrudnienia w sektorze prywatnym w Rumi jest wyższy niż w całym powiecie wejherowskim (58,7% ogółu zatrudnionych), województwie pomorskim (57,7%), jak i w Polsce (54,1%).

Rozpatrując strukturę zatrudnienia według rodzaju prowadzonej działalności (tabela 24) należy stwierdzić, że najwięcej mieszkańców Rumi pracuje w sektorze przemysłowym.

##### Tabela 24. Zatrudnienie w Rumi w latach 2001-2003 według rodzaju działalności

| Wyszczególnienie |  | Lata |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 |  | 2002 |  | 2003 |  |
|  |  | liczba zatrudnio-nych | udział w % | liczba zatrudnio-nych | udział w % | liczba zatrudnio-nych | udział w % |
| Ogółem |  | 4653 | 100,0 | 4166 | 100,0 | 4480 | 100,0 |
| z tego | sektor rolniczy | 31 | 0,7 | 24 | 0,6 | 23 | 0,5 |
|  | sektor przemysłowy | 2183 | 46,9 | 1916 | 45,9 | 1871 | 41,8 |
|  | usługi rynkowe | 1249 | 26,8 | 1190 | 28,6 | 1569 | 35,0 |
|  | usługi nierynkowe | 1190 | 25,6 | 1036 | 24,9 | 1017 | 22,7 |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS 2000-2003 r.

Podkreślić jednak należy, że liczba osób zatrudnionych w sektorze przemysłowym była na koniec 2003 r. o 312 osób mniejsza niż dwa lata wcześniej, a udział zatrudnienia w tym sektorze w zatrudnieniu ogółem zmniejszył się o ponad pięć punktów procentowych. Spadek zatrudnienia w przemyśle został zrekompensowany wzrostem zatrudnienia w sektorze usług rynkowych. Na koniec 2001 r. co czwarty zatrudniony pracował w usługach rynkowych, na koniec 2003 r. już 35% wszystkich zatrudnionych pracowało w usługach rynkowych (wzrost o 320 osób). Z kolei zatrudnienie w sektorze usług nierynkowych systematycznie zmniejszało się. W 2001 r. w sektorze tym pracował co czwarty mieszkaniec Rumi, dwa lata później już co piąty. Trend ten należy uznać za wielce korzystny dla rozwoju miasta, oznacza on bowiem, 
że coraz mniej miejsc pracy w usługach związanych jest z placówkami budżetowymi 
w sektorze ochrony zdrowia, edukacji i administracji publicznej.

W tabeli 25 przedstawiono liczbę pracujących w działach gospodarki narodowej w 2001r. w Rumi.

Tabela 25. Liczba zatrudnionych w Rumi według sekcji PKD w 2001 r.

| Wyszczególnienie |  | Liczba zatrudnionych |
| --- | --- | --- |
| Ogółem |  | 4653 |
| w tym | rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo | 31 |
|  | przetwórstwo przemysłowe | 1845 |
|  | Budownictwo | 338 |
|  | Handel | 566 |
|  | hotele i restauracje | 136 |
|  | transport, gospodarka magazynowa, łączność | 151 |
|  | pośrednictwo finansowe | 89 |
|  | obsługa nieruchomości | 192 |
|  | administracja publiczna, obrona narodowa | 154 |
|  | Edukacja | 680 |
|  | ochrona zdrowia i opieka społeczna | 356 |
|  | pozostała działalność usługowa, komunalna | 115 |

Źródło: Rocznik statystyczny województwa pomorskiego, US w Gdańsku 2002, tab. 1 (20), s. 228 i 229.

Z zaprezentowanych danych wynika, że najwięcej osób pracuje w przetwórstwie przemysłowym (39,6% wszystkich pracujących). W edukacji pracuje 14,6% zatrudnionych, a w handlu — 12,1%.

Na wykresie 5 przedstawiono strukturę aktywności zawodowej mieszkańców Rumi. Mieszkańcy Rumi charakteryzują się niską aktywnością zawodową, jedynie co drugi mieszkaniec miasta aktywnie uczestniczy w rynku pracy. Natomiast ponad 40% wszystkich mieszkańców jest bierna zawodowo.

Wykres 5

Źródło: Podstawowe informacje ze spisów powszechnych. Gmina Miejska Rumia, tab. 16, s. 54.

2.3. Główni pracodawcy

W Rumi przeważają rodzinne firmy prowadzące cichą i proekologiczną działalność wytwórczą oraz usługową. Do większych zakładów pracy należy:

- Przetwórstwo Ryb "Proryb" (ul. Zakopiańska l) – przetwórstwo ryb; zakład zatrudnia około 170 osób;

- Wytwórnia Wędlin "Kummer” (ul. Grunwaldzka 152) – produkcja wędlin, zakład zatrudnia około 100 osób;

- Fabryka Nici "Amanda" (ul. Szkutników 2c) – produkcja nici; zakład zatrudnia około 140 osób;

- Fabryka Urządzeń Okrętowych (ul. Sobieskiego 42); zakład zatrudnia około 120 osób;

- Fabryka Kotłów FAKO (ul. Stoczniowców 8) – produkcja kotłów; zakład zatrudnia około 61 osób;

- "Windows 2000" (ul. Sobieskiego 23) – produkcja okien, zakład zatrudnia około 59 osób;

- Hotel "Faltom" (ul. Grunwaldzka 7), zakład zatrudnia około 100 osób;

- „Morax" (ul. Włókiennicza 46) – hurtownia artykułów gospodarstwa domowego, zakład zatrudnia około 12 osób;

- "Drefamet" (ul. Grunwaldzka 10) – artykuły drewniane; zatrudnia około 15 osób;

- Firma „WEMA” (ul. Hodowlana 1) – sprzedaż hurtowa i detaliczna płytek ceramicznych, wyposażenia łazienek;

- "Meblomak" (ul. Szkutników 2) – produkcja mebli;

- "Rubo" (ul. Dąbrowskiego 149) – produkcja, wynajem rusztowań;

- "Matbud" (ul. Dąbrowskiego 147) – sprzedaż materiałów budowlanych;

- PPH "Bob-Rollo" (ul. Sobieskiego 14) – produkcja okien, żaluzji;

- „Alucolor” (ul. Grunwaldzka 6) – produkcja żaluzji;

- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  sp. z o. o .

W ostatnich latach do miasta chętnie sprowadzają się inwestorzy zagraniczni – British Petroleum, Baltic Gaz, Castorama, Toyota – doceniający korzystne położenie Rumi.

2.4 Identyfikacja problemów

Głównymi problemami w sferze gospodarczej w mieście są:

- średniowysoki poziom rozwoju przedsiębiorczości mieszkańców,

- zmniejszanie się poziomu zatrudnienia,

- zmniejszanie się zatrudnienia w przemyśle,

- przewaga małych firm, które nie posiadają kapitału na rozwój ani rezerw wystarczających na przetrwanie spadków koniunktury, co sprzyja załamaniom na lokalnym rynku pracy i hamuje inwestycje,

- w Rumi nie funkcjonuje żadna duża firma działająca w rozwojowych gałęziach gospodarki, która mogłaby być „lokomotywą rozwoju” i elementem wizerunku miasta,

- brak instytucji obsługi biznesu,

- brak samodzielności ekonomicznej miasta - bardzo wielu mieszkańców dojeżdża 
do pracy do Gdyni,

- brak dużych przedsiębiorstw.

- Sfera społeczna

  - Struktura ludności miasta

Struktura demograficzna ludności i analiza rozwoju zaludnienia stanowi podstawę budowy prognozy potrzeb społecznych, na których opiera się polityka rozwoju miasta. Procesy demograficzne decydują o skali rozwoju miasta, jego dynamice oraz o skali potrzeb w sferze rynku pracy, mieszkań i całej grupy inwestycji demograficznych, 
tj. przedszkola, szkoły, żłobki, opieka społeczna.

Jak przedstawiono na wykresie 6 liczba ludności miasta w latach 20012003 ulegała pewnym fluktuacjom. Między 2001 a 2003 rokiem liczba ludności uległa zwiększeniu o około 1,5 %, tj. 654 osoby.

Wykres 6

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Urzędu Miasta w Rumi.

Na koniec 2003 r. w Rumi mieszkało 43217 osób, oznacza to, że co czwarty mieszkaniec powiatu wejherowskiego mieszkał w Rumi, więcej ludzi mieszka tylko 
w Wejherowie (na koniec 2003 r.  44532 osoby). Rumia należy więc do miast średnich. Pod względem ludności Rumia zajmuje 6 miejsce w województwie. Miastami większymi od Rumi są duże wielofunkcyjne ośrodki regionalne (Gdynia, Gdańsk, Słupsk) oraz miasta o wyraźnie ukształtowanych ponadlokalnych funkcjach gospodarczych i administracyjnych. Rumia jest największym w Polsce miastem niemającym wyraźnie ukształtowanych ponadlokalnych funkcji gospodarczych i administracyjnych.

Zmiana liczebności mieszkańców miasta była wynikiem zarówno procesów związanych z ruchem naturalnym, jak i z ruchem migracyjnym. Dane dotyczące ruchu naturalnego zostały zestawione w tabeli 26.

Tabela 26. Ruch naturalny w Rumi w latach 2001-2003

| # Wyszczególnienie | Lata |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 | 2002 | 2003 |
| Małżeństwa | 224 | 199 | 195 |
| Urodzenia żywe | 592 | 573 | 463 |
| Zgony | 297 | 269 | 278 |
| Przyrost naturalny | 295 | 304 | 185 |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Urzędu Miasta w Rumi.

W rozpatrywanych latach liczba małżeństw zawieranych w Rumi uległa niewielkiemu zmniejszeniu. W 2003 r. zawarto 29 związków małżeńskich mniej niż dwa lata wcześniej. Jednocześnie zmniejszyła się liczba urodzeń żywych. W 2003 r. urodziło się aż o 129 dzieci mniej niż w 2001 r. Mimo spadku liczby urodzeń, należy podkreślić, że dzietność kobiet w Rumi, kształtuje się, w porównaniu z innymi miastami województwa i kraju, na dość wysokim poziomie. Natomiast liczba zgonów w analizowanych latach pozostała prawie na niezmienionym poziomie.

Dynamika demograficzna miasta wyrażona stosunkiem liczby urodzeń do liczby zgonów kształtuje się bardzo korzystnie. Na 100 zgonów przypada 150160 urodzeń, gdzie na ogół w miastach tej wielkości w województwie nie przekracza 130, 
a w Trójmieście jest mniejsza niż sto.

Analizując dane z tabeli 27 dotyczące ruchów migracyjnych w Rumi, należy stwierdzić, że w latach 20012003 saldo migracji w Rumi było dodatnie, ale ruchy migracyjne ulegały systematycznemu osłabianiu w 2003 r. saldo wyniosło jedynie 10 % wartości salda z 2001 r. W Rumi chętnie osiedlają się mieszkańcy Trójmiasta i gmin podmiejskich.

Tabela 27. Migracje ludności w Rumi w latach 2001-2003

| Wyszczególnienie | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zameldowania | 1344 | 1049 | 1001 |
| Wymeldowania | 572 | 549 | 922 |
| Saldo migracji | 772 | 200 | 79 |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Urzędu Miasta w Rumi.

Tabela 28. Ruch naturalny i migracje ludności w miastach powiatu wejherowskiego w 2003 r. (na 1000 ludności)

| Wyszczególnienie | # Powiat wejherowski |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ogółem | Miasta |  |  |
|  |  | # Reda | Rumia | Wejherowo |
| Małżeństwa | 5,1 | 3,4 | 4,4 | 5,6 |
| Urodzenia żywe | 11,3 | 9,5 | 8,7 | 10,2 |
| Zgony | 6,9 | 5,1 | 6,6 | 8,8 |
| Przyrost naturalny | 4,3 | 4,5 | 2,1 | 1,4 |
| Saldo migracji | 6,3 | 13,6 | 3,4 | - 6,8 |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS 2000-2003 r.

W tabeli 29 i na wykresie 7 przedstawiono dane dotyczące struktury mieszkańców Rumi według wieku.

Tabela 29. Ludność Rumi według grup wiekowych w latach 2001-2003

| Lata | Ludność ogółem |  | w tym w wieku |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | przedprodukcyjnyma) |  | produkcyjnymb) |  | poprodukcyjnymc) |  |
|  | M | K | M | K | M | K | M | K |
| 2001 | 20900 | 21663 | 5748 | 5390 | 13663 | 13226 | 1489 | 3047 |
| 2002 | 21171 | 21938 | 5397 | 5096 | 14128 | 13622 | 1646 | 3220 |
| 2003 | 21162 | 22055 | 5372 | 5093 | 14181 | 13770 | 1609 | 3192 |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Urzędu Miasta w Rumi.

Wykres 7

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z tabeli 26.

Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że Rumia należy do miast młodych demograficznie. Dominującą grupą w Rumi jest ludność w wieku produkcyjnym. 
W latach 20012003 udział tej grupy w łącznej liczbie ludności miasta oscylował wokół 65% (w powiecie wejherowskim – około 62,3%; w województwie pomorskim - 63,4%). Co piąty mieszkaniec miasta nie ukończył 18 roku życia (w całym powiecie 
co czwarty). Oznacza to także, że w ciągu kilku najbliższych lat na rynek pracy wejdzie znaczna grupa ludzi. Odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym kształtuje się na poziomie 11%. W tabeli 30 przedstawiono tzw. wskaźnik obciążenia ekonomicznego dla miast powiatu wejherowskiego w latach 20012003.

Tabela 30. Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym w miastach powiatu wejherowskiego w latach 2001-2003

| Wyszczególnienie | Lata |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 | 2002 | 2003 |
| Powiat wejherowski | 63,6 | 62,6 | 60,6 |
| Reda | 56,3 | 53,4 | 50,7 |
| Rumia | 58,3 | 55,5 | 52,7 |
| Wejherowo | 61,1 | 61,8 | 60,6 |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS 2000-2003 r.

Wskaźnik obciążenia ekonomicznego systematycznie maleje. Jest on niższy 
od średniej dla całego powiatu wejherowskiego i dla Wejherowa.

Analizując dane dotyczące struktury mieszkańców Rumi wg płci, należy stwierdzić, że przeważającą ich część stanowią kobiety. Przewaga kobiet jest jednak niewielka (we wszystkich rozpatrywanych latach ich udział w ogólnej liczbie ludności miasta wynosił około 51%). Liczba kobiet na 100 mężczyzn — utrzymuje się od lat na poziomie od 103 (w 2001 r.) do 104 (w 2003 r.). Liczby te świadczą o ponadprzeciętnej (jak na miasta polskie) istniejącej w Rumi równowadze płci.

Znaczniej zróżnicowane są proporcje między liczbą kobiet i mężczyzn 
w poszczególnych grupach wiekowych, co przedstawiono na wykresie 8. Wynika 
z niego, że kobiety dominują w grupie osób w wieku poprodukcyjnym, 
co najprawdopodobniej związane jest z wysoką umieralnością mężczyzn po 65 roku życia. Wśród mieszkańców Rumi w wieku produkcyjnym proporcje pomiędzy płciami rozkładają się względnie równomiernie, natomiast w najmłodszej grupie wiekowej – kobiety stanowią mniejszość.

Wykres 8

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z tabeli 26.

Na wykresie 9 przedstawiono wykształcenie mieszkańców Rumi.

Wykres 9

Ludność Rumi według wykształcenia (wg NSP 2002 r.)

Źródło: Podstawowe informacje ze spisów powszechnych. Gmina miejska Rumia, tab. 4, s. 50.

Co czwarty mieszkaniec ukończył jedynie szkołę podstawową lub też nie ma 
w ogóle wykształcenia. Edukację na szkole zawodowej zakończyło 23,9% mieszkańców Rumi. Co 10 Rumianin ukończył studia wyższe.

  - Grupy społeczne wymagające wsparcia

Przemiany społeczno-gospodarcze zachodzące w kraju spowodowały nasilenie się wielu problemów społecznych, z którymi borykają się także mieszkańcy Rumi. Świadczy o tym m.in. wysoka liczba osób korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ubożenie osób i rodzin z często współistniejącymi dysfunkcjami spowodowały, że na przestrzeni lat 20012003 zaobserwowano zwiększone zapotrzebowanie na pomoc w zakresie funkcjonowania społecznego i materialnego mieszkańców. W 2001 r. z pomocy MOPS w Rumi korzystało 2987 osób, rok później 3560 (wzrost o 19,2%), a w 2003 r.  3934 osób (wzrost w porównaniu z 2002 r. o 10,5%). Udział osób objętych wsparciem socjalnym w ogóle mieszkańców miasta systematycznie wzrastał. W latach 2001-2003 wyniósł on odpowiednio: 6,8%, 8,1% i 8,9%.

W Rumi występuje wiele niekorzystnych zjawisk powodujących konieczność udzielenia wsparcia socjalnego. Pomiędzy poszczególnymi przyczynami istnieje ścisła korelacja, w związku z czym bardzo często jedna rodzina boryka się z kilkoma problemami. Rodzaje przyczyn trudnej sytuacji życiowej, które stały się powodem przyznania pomocy społecznej w Rumi zostały przedstawione w tabeli 31.

Tabela 31. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w Rumi według przyczyny udzielenia świadczenia w latach 2001-2003

| # Przyczyna udzielenia świadczenia | Lata |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 |  | 2002 |  | 2003 |  |
|  | liczba rodzin | liczba osób w rodzinach | liczba rodzin | liczba osób w rodzinach | liczba rodzin | liczba osób w rodzinach |
| Ubóstwo | 598 | 1904 | 809 | 2229 | 930 | 2771 |
| Sieroctwo | 3 | 13 | 2 | 11 | 29 |  |
| Bezdomność | 41 | 53 | 40 | 50 | 45 | 52 |
| Potrzeba ochrony macierzyństwa | 80 | 340 | 95 | 408 | 110 | 468 |
| Bezrobocie | 266 | 930 | 466 | 1524 | 544 | 1775 |
| Niepełnosprawność | 338 | 932 | 469 | 1088 | 576 | 1408 |
| Długotrwała choroba | 308 | 946 | 257 | 802 | 224 | 591 |
| Bezradność w sprawach opiek.-wych. I prowadzenia gosp. Domowego | 383 | 1396 | 351 | 1377 | 450 | 1675 |
| Alkoholizm | 72 | 203 | 85 | 221 | 90 | 271 |
| Narkomania | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego | 18 | 28 | 23 | 34 | 30 | 44 |

Źródło: Opracowanie na podstawie sprawozdań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi z lat 2001-2003.

Jak wynika z danych zawartych w tabeli, najważniejszymi przyczynami udzielania pomocy w mieście są: ubóstwo, bezrobocie, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz niepełnosprawność. Należy zauważyć, że w latach 2001-2003 w Rumi doszło do nasilenia wyżej wymienionych niekorzystnych zjawisk, co znajduje swoje odzwierciedlenie w zwiększeniu się liczby rodzin objętych pomocą.

Największy przyrost liczby osób korzystających ze wsparcia socjalnego odnotowano w zakresie pomocy udzielanej z powodu bezrobocia. W 2003 r. z pomocy tej korzystało ponad dwa razy więcej rodzin niż dwa lata wcześniej, szczególnie znamienny wzrost bezrobotnych odnotowano na przełomie 2001/2002 roku. Wskaźnik ten jest bezpośrednim odzwierciedleniem sytuacji na rynku pracy i wysokiej stopy bezrobocia. Ponadto w rozpatrywanych latach w znaczący sposób – o ponad 55% – wzrosła liczba rodzin, którym udzielano pomocy z powodu ubóstwa  jest to najliczniejsza grupa mieszkańców korzystających ze wsparcia. Niepokojącym zjawiskiem jest dynamiczny wzrost przydzielania świadczeń z powodu konieczności ochrony macierzyństwa – w 2003 r. ze wsparcia w tym zakresie korzystało o 30 rodzin więcej niż w 2001 r.

Dużą grupę osób korzystających z pomocy społecznej stanowią osoby zamieszkujące skupiska starej zabudowy blokowej, a mianowicie mieszkańcy ulic: Stoczniowców, Hanki Sawickiej, Zakole, Sabata, Reja, Zawadzkiego. Wymienione ulice postrzegane są przez pracowników MOPS w Rumi jako te, w których dominują zjawiska niedostosowania społecznego czy wręcz szeroko rozumianej patologii społecznej.

Problemy społeczne pozostają w ścisłym związku z poziomem przestępczości. 
W tabeli 32 przedstawiono dane dotyczące liczby przestępstw i wykroczeń na terenie Rumi w latach 2001-2003.

Tabela 32. Przestępstwa i wykroczenia w Rumi w latach 2001— 2003

| # Wyszczególnienie |  | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przestępstwa |  |  |  |  |
| Ogółem |  | 1475 | 1521 | 1668 |
| O charakterze kryminalnym |  | 1351 | 1369 | 1368 |
| O charakterze gospodarczym |  | 26 | 21 | 62 |
| w tym | zabójstwo | 1 | 1 | 2 |
|  | zgwałcenie | 1 | 2 | 1 |
|  | kradzież cudzej rzeczy | 317 | 362 | 322 |
|  | kradzież samochodu | 87 | 99 | 73 |
|  | kradzież z włamaniem | 276 | 294 | 388 |
|  | rozbój i wymuszenie rozbójnicze | 51 | 64 | 56 |
|  | uszczerbek na zdrowiu | 26 | 29 | 24 |
|  | udział w bójce lub pobiciu | 26 | 19 | 9 |
|  | uszkodzenie mienia | 114 | 108 | 108 |
|  | ustawa o przeciwdziałaniu narkomani | 11 | 11 | 12 |
|  | przestępstwa drogowe | 60 | 109 | 208 |
| # Wykroczenia |  |  |  |  |
| Ogółem |  | 6488 | 6597 | 8581 |

Źródło: Dane Komisariatu Policji w Rumi.

Z zaprezentowanych danych wynika, że z każdym rokiem w Rumi popełniane jest coraz więcej przestępstw i wykroczeń. W 2003 r. popełniono o 193 przestępstw więcej niż w 2001 r., przy czym liczba przestępstw o charakterze kryminalnym pozostała 
na niezmienionym poziomie, gwałtownie wzrosła natomiast liczba przestępstw gospodarczych – ponad 2-krotnie. Wśród przestępstw gospodarczych największy przyrost odnotowano w ramach „kradzieży z włamaniem” – o 40,6% i „przestępstwach drogowych” – o 340%. W analizowanych latach zwiększyła się także liczba wykroczeń – o 2093, tj. 32,2%.

W tabeli 33 przedstawiono skalę przestępczości w poszczególnych dzielnicach 
z podziałem na kategorie przestępstw.

##### Tabela 33. Skala przestępczości w poszczególnych dzielnicach Rumi z podziałem na kategorie przestępstw (w %)

| Dzielnica | Rozboje | Bójki i pobicia | Włamania do mieszkań | Kradzież samochodu | Kradzież mienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Centrum | 27,92 | 28,57 | 18,30 | 11,11 | 21,56 |
| Szmelta | 16,67 | 14,28 | 13,79 | 16,66 | 26,36 |
| Lotnisko | 10,47 | 14,28 | 26,40 | 33,33 | 18,72 |
| Biała Rzeka | 10,47 | 21,40 | 10,34 | 12,96 | 13,27 |
| Janowo | 39,59 | 21,40 | 31,03 | 25,92 | 32,70 |

Źródło: Dane Komisariatu Policji w Rumi.

Najbardziej zagrożoną przestępczością jest dzielnica Janowo. W tabeli 34 przedstawiono ulice i miejsca szczególnie zagrożonych przestępczością na terenie Rumi.

Jak już wspomniano jedną z najważniejszych przyczyn konieczności udzielenia wsparcia socjalnego jest zjawisko bezrobocia w mieście. Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 35 w latach 2001—2003 bezrobocie w Rumi rosło. Na koniec 2003 r. zarejestrowanych było o 596 bezrobotnych więcej niż na koniec 2001 r. 
W 2004 r. liczba bezrobotnych nieco zmalała w stosunku do 2003 r.  o 137 osób.

##### Tabela 35. Bezrobotni zarejestrowani w Rumi w latach 2001-2004

| Wyszczególnienie | Lata |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|  | liczba bezrobotnych |  |  |  |
| Ogółem | 1869 | 2273 | 2465 | 2328 |
| kobiety | 1152 | 1328 | 1418 | 1375 |
| mężczyźni | 717 | 945 | 1047 | 953 |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie.

Wśród osób pozostających bez pracy w Rumi przeważają kobiety (wykres 10). Ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych oscylował w latach 2001-2004 wokół 60%. Trudna sytuacja kobiet na rynku pracy w Rumi utrzymuje się pomimo faktu, że legitymują się one relatywnie wyższym poziomem wykształcenia niż mężczyźni. Podkreślenia wymaga fakt, że niekorzystne zmiany na rynku pracy w większym stopniu dotykają mężczyzn niż kobiet. Między 2001 a 2003 rokiem, kiedy to w Rumi bezrobocie ogółem wzrosło o 31,9 %, bezrobocie kobiet wzrosło „tylko” o 23,1 %, a mężczyzn aż o 46 %. Natomiast korzystne zmiany zachodzące na rynku pracy w większym stopniu dotyczą mężczyzn niż kobiet. Między 2002, a 2003 rokiem, kiedy to bezrobocie ogółem zmalało o 5,6%, bezrobocie kobiet o 3%, a mężczyzn o 8,9%.

Wykres 10

Źródło: Dane z tabeli 32.

W tabeli 36 i na wykresie 11 przedstawiono dane dotyczące liczby bezrobotnych z prawem do zasiłku i bez tego prawa.

##### Tabela 36. Bezrobotni zarejestrowani w Rumi z prawem do zasiłku 
w latach 2001-2004

stan na 31 XII

| Rok | #### Bezrobotni zarejestrowani |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ogółem | w tym z prawem do zasiłku |  |
|  |  | ogółem | w tym kobiety |
| 2001 | 1869 | 621 | 358 |
| 2002 | 2273 | 690 | 356 |
| 2003 | 2465 | 691 | 348 |
| 2004 | 2328 | 578 | 315 |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie.

Wykres 11

Źródło: Dane z tabeli 33.

W okresie 2001-2004 systematycznie rósł udział osób pozbawionych prawa 
do zasiłku w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych. W 2001 r. grupa ta stanowiła 66,7% wszystkich bezrobotnych. Trzy lata później już tylko co czwarty bezrobotny mieszkaniec miasta otrzymywał wsparcie z Funduszu Pracy.

Ważną cechą demograficzną pozwalającą scharakteryzować bezrobocie jest wiek. Liczbę bezrobotnych mieszkańców Rumi według wieku zarejestrowanych w urzędzie pracy w Wejherowie przedstawiono w tabeli 37 i na wykresie 12.

##### Tabela 37. Bezrobotni zarejestrowani w Rumi w latach 2001-2004 według wieku

| Grupa wiekowa | Lata |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|  | Liczba bezrobotnych |  |  |  |
| Ogółem | 1869 | 2273 | 2465 | 2328 |
| 24 lata i mniej | 467 | 558 | 559 | 493 |
| 25-34 lata | 510 | 643 | 745 | 711 |
| 35-44 lata | 405 | 479 | 500 | 456 |
| 45-54 lata | 444 | 520 | 565 | 561 |
| 55 lat i więcej | 43 | 73 | 96 | 107 |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie.

Wykres 12

Źródło: Dane z tabeli 34.

Niepokojącym zjawiskiem występującym w Rumi jest duży udział osób młodych w ogólnej liczbie bezrobotnych. Jak wynika z danych zawartych w tabeli 37, we wszystkich rozpatrywanych latach osoby bezrobotne w wieku poniżej 35 roku życia stanowiły ponad połowę wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych. Niepokój budzi zwiększenie się w 2004 r. (mimo ogólnego spadku bezrobocia) liczby bezrobotnych, którzy ukończyli 55 rok życia (o 11 osób). Powtórne włączenie tych osób do aktywnego życia zawodowego sprawia najwięcej trudności gdyż pracodawcy preferują zatrudnianie młodszych pracowników.

Pochodną wieku jest staż pracy. W tabeli 38 i na wykresie 13 przedstawiono liczbę bezrobotnych mieszkańców Rumi według stażu pracy.

Tabela 38. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Rumi w latach 2001-2003 według stażu pracy

| Wyszczególnienie | Lata |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Ogółem | 1869 | 2273 | 2465 | 2328 |
| do 1 roku | 163 | 189 | 186 | 171 |
| 1—5 | 375 | 434 | 499 | 514 |
| 5—10 | 296 | 365 | 416 | 362 |
| 10—20 | 463 | 521 | 561 | 522 |
| 20—30 | 280 | 340 | 339 | 314 |
| 30 lat i więcej | 36 | 41 | 61 | 63 |
| bez stażu | 256 | 383 | 403 | 382 |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie

Wykres 13

Źródło: Dane z tabeli 35.

Z przedstawionych danych wynika, że wśród bezrobotnych mieszkańców Rumi dominują osoby, które przepracowały od 10 do 20 lat. W analizowanym okresie osoby te stanowiły około 22% ogółu zarejestrowanych. Co piąty zarejestrowany bezrobotny przepracował od 1 do 5 lat. W 2001 r. 13% zarejestrowanych bezrobotnych nie miało żadnego stażu pracy, na koniec 2004 r. już ponad 16%. W przeciwieństwie do tych dwóch grup udział grupy o stażu pracy powyżej 30 lat jest niski, choć w latach 
2001-2004 wykazywał on tendencję rosnącą.

Analizując zjawisko bezrobocia w Rumi w latach 2001-2004 z uwzględnieniem poziomu wykształcenia (tabela 39, wykres 14), należy stwierdzić, że wśród wszystkich bezrobotnych dominowały osoby o niskim poziomie wykształcenia.

Tabela 39. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Rumi w latach 2001-2003 według wykształcenia

| Wyszczególnienie | Lata |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Bezrobotni ogółem | 1869 | 2273 | 2465 | 2328 |
| gimnazjalne i niższe | 455 | 547 | 594 | 563 |
| zasadnicze zawodowe | 675 | 812 | 895 | 772 |
| średnie ogólne | 150 | 146 | 197 | 208 |
| średnie zawodowe | 480 | 609 | 616 | 603 |
| wyższe | 109 | 159 | 163 | 182 |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie.

Wykres 14

Źródło: Dane z tabeli 36.

Bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym (i niższym) lub zasadniczym zawodowym stanowili łącznie w omawianych latach 60% ogółu pozostających bez zatrudnienia w Rumi. Na koniec 2004 r. ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych uległ niewielkiemu zmniejszeniu, do poziomu 57,2% .Fluktuacje liczby bezrobotnych w pozostałych grupach były relatywnie niewielkie. Niepokojący wyjątek stanowiła w tym przypadku grupa bezrobotnych z wykształceniem wyższym – ich liczba w 2004 r. była bowiem aż o 66,9 % wyższa w porównaniu ze stanem odnotowanym na koniec 2001 r. Zmiana ta spowodowana jest panującą od kilku lat tendencję do podnoszenia poziomu wykształcenia. Osoby z wykształceniem średnim podejmują studia, a po ich ukończeniu nie mogąc znaleźć pracy rejestrują się w urzędzie pracy.

Problem bezrobocia w Rumi jest pogłębiany przez wysoki udział bezrobotnych, którzy pozostają bez zatrudnienia ponad rok. Jak wynika z danych przedstawionych 
w tabeli 40 i na wykresie 15 ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych stale rośnie.

Tabela 40. Bezrobotni zarejestrowani w Rumi w latach 2001-2003 według okresu bezrobocia

| Okres bezrobocia | Lata |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|  | Liczba bezrobotnych |  |  |  |
| Ogółem | 1869 | 2273 | 2465 | 2328 |
| 1 miesiąc i mniej | 113 | 141 | 152 | 191 |
| 1-3 miesiące | 312 | 318 | 331 | 305 |
| 3-6 miesięcy | 320 | 343 | 369 | 287 |
| 6-12 miesięcy | 445 | 540 | 501 | 434 |
| 12-24 miesiące | 419 | 498 | 541 | 485 |
| powyżej 24 miesięcy | 260 | 433 | 571 | 626 |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie.

Wykres 15

Źródło: Dane z tabeli 37.

W 2001 r. co trzeci zarejestrowany bezrobotny poszukiwał pracy dłużej niż rok, trzy lata później już prawie co drugi. Szczególnie niebezpieczny jest znaczny przyrost liczby osób niepracujących od ponad 24 miesięcy. W 2004 r. liczba ta była aż o 140% wyższa niż w roku 2001. Oznacza to, że coraz więcej osób w Rumi znajduje się 
w sytuacji chronicznego bezrobocia i ich ponowne włączenie się w rynek pracy będzie bardzo trudne.

  - Organizacje społeczne działające w Rumi

W Rumi działa wiele organizacji pozarządowych. Dane dotyczące najważniejszych 
z nich zostały zestawione w tabeli 42.

Tabela 42. Wybrane organizacje pozarządowe w Rumi

| Wyszczególnienie | oświata i wychowanie, nauka | pomoc społeczna, działalność charytatywna | ochrona zdrowia, rehabilitacja | kultura i sztuka | sport, rekreacja | dzieci i młodzież | seniorzy | ratownictwo, pożarnictwo | pozostałe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caritas Archidiecezji Gdańskiej | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |
| Fundacja Pomocy Społecznej w Rumi |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Obrońców Ojczyzny im. gen. Władysława Andersa Koło |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |
| Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej Pomoc Osobom Niepełnosprawnym |  |  | ● |  | ● |  |  |  |  |
| Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej "Bez Uzależnienia" |  | ● | ● |  |  | ● |  |  |  |
| Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| Ochotnicza Straż Pożarna | ● |  |  |  |  |  |  | ● |  |
| Stowarzyszenie "Pomóż sąsiadowi" |  | ● |  |  |  | ● | ● |  |  |
| Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów |  | ● |  | ● |  |  | ● |  |  |
| Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział Gdański Koło w Rumi |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |
| Towarzystwo Przyjaźni Rumia - Hultsfred |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |
| Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie Oddział Miejski w Rumi |  |  |  | ● |  |  |  |  | ● |
| Miejski Klub Sportowy ORKAN |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |
| Towarzystwo Przyjaciół Siatkówki Rumia |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |
| Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników Kultury Japonii BUDUKAN SAKURA |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |
| Osiedlowy Klub Sportowy JANOWO |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |
| Rumski Klub Sportowy RKS |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |
| Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej przy Parafii p.w. Św. Krzyża | ● |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |
| Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko ORZEŁ |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |
| Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko SENIOR |  |  |  |  | ● |  | ● |  |  |
| Ośrodek Młodzieżowy im. Św. Dominika Savio przy Parafii NMP Wspomożenia Wiernych | ● |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |
| Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Rumia im. I Brygady Pancernej WP | ● |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Urzędu Miasta Rumi

Zakres oddziaływania tych organizacji jest bardzo szeroki. Wiele z nich zajmuje się działalnością o charakterze interdyscyplinarnym, zaspokajającą jednocześnie zróżnicowane potrzeby np. oświatowe, kulturalne, rekreacyjne. Na szczególną uwagę zasługują stowarzyszenia i fundacje, których cele statutowe są związane 
z oddziaływaniem na osoby wymagające wsparcia. Działalność ta może polegać na bezpośredniej pomocy w postaci np. opieki, wsparcia finansowego, poradnictwa. 
Z drugiej strony bardzo ważna jest działalność organizacji oświatowych, kulturalnych, sportowych. Podmioty te, realizując swoje cele statutowe, stwarzają jednocześnie alternatywne możliwości spędzania wolnego czasu. Jest to szczególnie istotne 
w przypadku dzieci i młodzieży zagrożonych patologiami społecznymi, przestępczością.

  - Identyfikacja problemów

Do najważniejszych problemów w sferze społecznej trzeba zaliczyć:

- poziom wykształcenia mieszkańców nie odpowiada wyzwaniom dzisiejszej gospodarki, konsekwencją tego jest mała elastyczność na rynku pracy,

- zmniejszanie się liczby urodzeń żywych, co może być związane – między innymi – z brakiem podstaw ekonomicznych do ponoszenia wydatków dotyczących wychowania dzieci. Podobnie jak w skali całego kraju, również w Rumi zjawisko 
to jest symptomem niekorzystnych tendencji,

- dynamiczny wzrost liczby osób korzystających z różnych form pomocy społecznej;

- nasilenie się problemów związanych z niepełnosprawnością, bezrobociem, ubóstwem, koniecznością ochrony macierzyństwa,

- wysoki poziom bezrobocia, przy jednoczesnej utracie przez przeważającą część bezrobotnych prawa do zasiłku,

- wysoki udział młodych osób w ogólnej liczbie bezrobotnych,

- zwiększanie się liczby bezrobotnych, którzy ukończyli 55 rok życia – w ich przypadku ponowne włączenie w rynek pracy jest szczególnie trudne,

- wysoki odsetek bezrobotnych o niskim poziomie wykształcenia – są oni mniej elastyczni na rynku pracy (większe trudności z przekwalifikowaniem),

- zwiększanie się liczby bezrobotnych z wykształceniem wyższym,

- wysoki poziom długotrwałego bezrobocia, w tym zwłaszcza pozostawanie bez zatrudnienia dłużej niż 24 miesiące.

Część III

PRIORYTETY, CELE STRATEGICZNE ORAZ ZADANIA POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTUACJI NA DANYM OBSZARZE

Priorytety, cele strategiczne oraz zadania polegające na poprawie sytuacji na obszarze miasta są ściśle związane z kierunkami rozwoju zawartymi w Strategii Rozwoju Miasta Rumi, przyjętej Uchwałą Rady Miejskiej Rumi nr XXXVI/375/2001 z 28 czerwca 2001 roku.

Analiza SWOT

| Mocne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| - położenie miasta w pobliżu dużych ośrodków społeczno-gospodarczych: Gdynia, Gdańsk, liczne z nimi związki i dobre powiązania komunikacyjne, co stwarza łatwą dostępność do rynku pracy, usług wyższego rzędu oraz lądowych i morskich węzłów komunikacji krajowej i międzynarodowej, - włączenie miasta do scentralizowanych systemów medialnych aglomeracji gdańskiej (zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, odprowadzanie ścieków), - walory czystego środowiska i ekologiczno-krajobrazowe miasta: czystość powietrza, urozmaicony krajobraz, - brak ciasnoty przestrzeni, sporo zieleni i kontakt wzrokowy z otoczeniem, - dobra oferta szkół ogólnokształcących i wysoki poziom kształcenia w szkołach samorządowych, - dobre na ogół warunki mieszkaniowe (przeważająca zabudowa jednorodzinna z ogródkami, mieszkania spółdzielcze o wysokim standardzie wyposażenia), - stabilne i sprawnie działające władze i administracja miasta, - atrakcyjne formy działalności parafii, m.in. w sferze kultury, - stosunkowo tańsze niż np. w Gdyni wolne tereny nadające się pod inwestycje, - młodość i prężność demograficzna mieszkańców, - wysoka identyfikacja mieszkańców z miastem, - duża ilość aktywnie działających organizacji pozarządowych, - zróżnicowana pod względem etnicznym struktura ludności, - odważna polityka inwestycyjna - nastawienie władz i innych podmiotów działających na terenia miasta na współpracę, np. porozumienie z władzami „dużego” i „małego” Trójmiasta, - wysoki stopień zurbanizowania. | - brak obwodnicy i zła jakość dróg, - wysokie bezrobocie i systematyczne ubożenie mieszkańców miasta w wyniku złej sytuacji gospodarcze, - zaniedbane mieszkaniowe zasoby komunalne, - poziom wykształcenia mieszkańców nieodpowiadający aspiracjom i współczesnym wyzwaniom rynku pracy, - małe zróżnicowanie typów szkół średnich i policealnych oraz ich dość słabe wyposażenie, - przebieg tranzytowej trasy transportu samochodowego kolizyjny w stosunku do centralnej, usługowo-mieszkaniowej części miasta, - niewykształcone, małoatrakcyjne Centrum miasta i ogólnie dość niski poziom ładu przestrzennego i indywidualizmu architektury, - niski stopień samodzielności miasta pod względem ekonomicznym (brak dużych przedsiębiorstw), - brak instytucji ponadgminnych w sferze administracji i infrastruktury społecznej, - przewaga bardzo małych firm nie posiadających kapitału na rozwój ani rezerw wystarczających na przetrwanie okresowych spadków koniunktury, - mała liczba gruntów będących własnością gminny, - wysokie ograniczenia rozwojowe, wynikające z warunków środowiska, obecności Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz stref ochronnych ujęć wody o znaczeniu ponadlokalnym, - uciążliwość sąsiedztwa grupowej oczyszczalni ścieków „Dębogórze”, obiektów przemysłowych i węzłów komunikacyjnych Gdyni, - brak kompleksów i ciągów zorganizowanej zieleni publicznej. |
| ##### Szanse | Zagrożenia |
| - rosnąca atrakcyjność turystyczna całego regionu w wyniku poprawy bazy materialnej oraz stanu środowiska, - współpraca w ramach „dużego” i „małego” Trójmiasta (Rumia-Reda-Wejherowo). | - wzrost problemów społecznych wynikający z pogorszenia się sytuacji gospodarczej, - spadający przyrost naturalny, - brak realnych możliwości finansowania dużych inwestycji w mieście, - dynamiczny przyrost liczby ludności w wieku produkcyjnym, skutkujący presją na rynek pracy, - niestabilność finansowa oświaty i innych zadań zleconych miastu przez Państwo. |

Priorytet I

Stymulowanie powstawania i rozwoju firm

Cel 1.1. Tworzenie szczególnie korzystnych warunków rozwoju firm miejscowych i powstawania nowych, zgodnych ze specyfika miasta oraz wymogami władz, oferujących

spore dochody i miejsca pracy

Zadania:

    - Stosowanie systemu zachęt finansowych dla przedsiębiorców, tworzących miejsca pracy, np. w zakresie opłat adiacenckich, środowiskowych i innych, podatku od nieruchomości i innych podatków, w których istotny udział mieć będzie Gmina;

    - Organizowanie, wspólnie z lokalnym samorządem gospodarczym, konkursów na biznesmena Rumi, produkt / usługę Roku itp.

    - Ewentualne utworzenie inkubatora przedsiębiorczości lokalnej

    - Wspieranie rozwoju specyficznych kierunków jak np. pracowni rzemiosła artystycznego, usług informatycznych, rehabilitacyjnych.

Cel 1.2. Wspieranie rozwoju instytucji obsługi biznesu oraz samorządności podmiotów gospodarczych

Zadania:

1.2.1 	wskazanie dobrych przykładów takich organizacji i ich współdziałania z samorządem 	terytorialnym, udzielenie patronatu Miasta dla akcji założycielskiej

1.2.2. 	ewentualne wejście Miasta z udziałami do podmiotów działających w sferze otoczenia 	biznesu oraz usług publicznych

1.2.3 	aktywniejsze działania Banku Komunalnego, którego udziałowcem jest Rumia, na rzecz 	firm miejscowych (np. przez dogodniejsze warunki kredytowania)

1.2.4 	szkolenia, punkty informacyjne dla przedsiębiorców

1.2.5 	utworzenie lub odtworzenie w Rumi placówek obsługi w zakresie nadzoru budowlanego, 	ewidencji gruntów i pojazdów

    - utworzenie filii Urzędu Skarbowego (punkt obsługi).

Cel 1.3. Podwyższenie wartości terenów inwestycyjnych i standardu infrastruktury miasta

Zadania:

1.3.1 	pełne przygotowanie formalno-prawne, geodezyjne i uzbrojenie terenów inwestycyjnych, zwłaszcza dużego kompleksu oferowanego w północnej części miasta

1.3.2 	dokończenie budowy podstawowej infrastruktury drogowej i sanitarnej w mieście,

1.3.3 uzyskanie przewagi nad innymi miastami w niektórych dziedzinach, np. w 	zagospodarowaniu odpadów z firm

Cel 1.4. Promocja gospodarcza miasta i marketing terenów inwestycyjnych

Zadania:

1.4.1 	opracowanie ofert terenów inwestycyjnych dla potencjalnych inwestorów, zwłaszcza 	dużego kompleksu oferowanego w północnej części miasta jako „strefa rozwoju 	gospodarczego”

1.4.2 	wzmocnienie działań promocyjnych Rumi i jej gospodarki, w porozumieniu z lokalnym 	samorządem gospodarczym

1.4.3 	wspieranie konkursów producenckich, pomoc w promocji wyrobów i usług (np. przez 	nadawanie „marki”)

1.4.4 	udział w wystawach, targach, publikacjach, dobra prezentacja w Internecie; ewentualnie 	(w dalszej przyszłości) ustanowienie menadżera promocji miasta

Cel 1.5. Podwyższanie jakości zasobów ludzkich, jakości życia i przestrzeni jako atutów dla inwestorów i elementów przewagi konkurencyjnej miasta

Zadania:

    - zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa publicznego i niezawodności funkcjonowania miasta

    - wzbogacenie oferty mieszkaniowej, rekreacyjnej, edukacyjnej itp., adekwatnie zwłaszcza do potrzeb kadr menadżerskich i specjalistycznych

    - kształtowanie oryginalnego środowiska miejskiego i krajobrazu (por. tez pozostałe cele strategii).

Priorytet II

Usprawnienie i rozwój infrastruktury technicznej.

Cel 2.1. Rozbudowa i modernizacja ulic miejskich dla lepszej obsługi terenów miejskich i poprawy bezpieczeństwa

Zadania:

    - uzupełnienia układu podstawowego we współpracy z pozalokalnymi zarządami dróg,

    - budowa lub modernizacja pozostałych ulic (urządzenie nawierzchni i innych elementów jako ulic mieszkaniowych)

    - zmniejszenie udziału transportu indywidualnego w podróżach,

    - stworzenie stref ruchu uspokojonego (zamieszkania),

    - kształtowanie układu ulic i skrzyżowań ”wymuszającego” ruch bezpieczniejszy

Cel 2.2. Zmniejszenie kolizyjności drogi krajowej nr 6 i innych tras tranzytowych

Zadania:

    - lobbowanie i partnerstwo w działaniach na rzecz przyspieszenia budowy (etapami) obwodnicy („drogi czerwonej”),

    - zminimalizowanie efektu bariery przestrzennej poprzez dodatkowe połączenie przez tory kolejowe w rejonie Janowa,

    - poprawa bezpieczeństwa i zmniejszenie uciążliwości trasy drogi nr 6 przez płynną, dostosowaną do natężenia ruchu regulacje, budowę przejścia podziemnego i azyli dla pieszych, ewent. budowę ekranów akustycznych

Cel 2.3. Poprawa połączeń między częściami miasta, z preferencją przyjaznych środowiskowo środków transportu; m.in. zwiększenie udziału roweru w podróżach wewnętrznych do 10-15%,

Zadania:

    - usprawnienie transportu autobusowego poprzez stosowanie mniejszych pojazdów, niskopodłogowych, kursujących jednak z większa częstotliwością,

    - lepsza organizacja i „upłynnianie” ruchu ulicznego,

    - organizacja systemu tras rowerowych i pieszych, budowa sieci dróg rowerowych o łącznej długości 18km

    - budowa kładki lub tunelu dla przekraczania pasa kolei przez pieszych i rowerzystów

    - ewentulanie budową nowego przekroczenia (wiaduktu lub tunelu) dla samochodów.

Cel 2.4. Tworzenie systemu bodźców do ograniczenia przejazdów na rzecz kontaktów pieszych lub realizowanych przy pomocy środków teleinformacyjnych

Zadania:

    - działania ograniczające potrzebę ruchu pojazdów samochodowych i zniechęcające do niego (tzw. uspakajanie ruchu, wyłączenia, system bodźców ekonomicznych)

    - działania zachęcające do korzystania ze środków alternatywnych (np. kompleksowy program promocji roweru i ruchu pieszego – bezpieczeństwo, atrakcyjność, zachęcające otoczenie obiektów użyteczności publicznej, działania promocyjne),

    - organizacja lokalnej sieci teleinformatycznej (LAN) i zwiększającej dostępność Internetu.

Cel 2.5. Wspieranie korzystania z przyjaznych środowiskowo środków transportu w relacjach zewnętrznych

Zadania:

    - program działań na rzecz zwiększenia wieloaspektowej atrakcyjności połączeń kolejowych, przede wszystkim modernizacja stacji, współdziałania w ramach Małego Trójmiasta Kaszubskiego ws. „ekspresu regionalnego” i urządzenia w Rumi końcowej stacji dla częstszych kursów SKM

    - utworzenie linii auto (mini) busowych w większej ilości relacji bezpośrednich do miejsc ważnych dla rozwoju miasta, m.in. do lotniska Gdańsk-Trójmiasto”, kąpielisk nad Zatoką  Pucką

    - budowa ścieżek rowerowych do Wejherowa i do Gdyni oraz na tereny rekreacyjne w otoczeniu miasta.

Cel 2.6 Uzyskanie ogólnie wysokiego, przestrzennie zróżnicowanego standardu wyposażenia

całego miasta w infrastrukturę energetyczna i wodno-sanitarna

Zadania:

    - dokończenie budowy układu podstawowego,

    - ponadstandardowe wyposażenie (np. w 3 rodzaje mediów grzewczych, systemy separacji wód deszczowych, odzysku energii itp.) wybranych wysokiej klasy kondominiów.

Cel 2.7 Sukcesywne wdrażanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Zadania:

    - segregacja i częściowe zagospodarowanie odpadów na terenie miasta (np. kompostowanie przydomowe i w ogrodach działkowych, wykorzystanie gruzu i „czystych” odpadów budowlanych, wykorzystanie surowców wtórnych itp. ).

    - selektywne gromadzenie do zagospodarowania lub unieszkodliwiania poza miastem odpadów niebezpiecznych i innych „problemowych”

Cel 2.8 Sukcesywne wdrażanie systemu gospodarki odpadami typu przemysłowego

Zadania:

    - segregacja i częściowe zagospodarowanie odpadów na terenie miasta

    - selektywne gromadzenie do zagospodarowania lub unieszkodliwiania poza miastem odpadów niebezpiecznych i innych „problemowych”

    - ewentualne uruchomienie lokalnego zakładu sortowniczo-przetwórczego.

Cel 2.9 Zgodne korzystanie z zasobów wodnych oraz użytkowanie stref ochronnych

Zadania:

    - ochrona ujęć wodnych przed zanieczyszczeniem zgodnie z ustanowionymi strefami,

    - regulacja stosunków wodnych ograniczająca podtapianie terenów zainwestowanych.

    - wykorzystanie strefy pośredniej ujęcia „Janowo” na atrakcyjne funkcje ekologiczne i rekreacyjne zgodnie z jednym z podstawowych celów strategii i z ww. kierunkami działań

Priorytet III

Zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnej i kulturalnej miasta

Cel 3.1. Poprawa ogólnego stanu środowiska i krajobrazu. Zapewnienie mieszkańcom podstawowych warunków dla rekreacji ruchowej lub oaz spokoju (w różnych lokalizacjach)

Zadania:

    - zachowanie i pielęgnacja środowiska, w tym zieleni i elementów krajobrazu kulturowego,

    - zwiększenie nasadzeń drzew i krzewów na terenie miasta, w tym wzdłuż ulic i ciągów pieszo-rowerowych, biegowych,

    - urządzanie skwerów osiedlowych („mini-parki”, „zieleńce”), również w zabudowie jednorodzinnej,

    - ochrona i respektujące ją zagospodarowanie rekreacyjne terenów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (TPK) i jego strefy stykowej z miastem,

    - ewentualne utworzenie stanowiska Ogrodnika Miejskiego.

Cel 3.2. Tworzenie nowych i poprawa istniejących terenów zielonych

Zadania:

    - utworzenie systemu głównych terenów rekreacyjno-sportowych z parkiem śródmiejskim i ciągami ścieżek spacerowych i rowerowych,

    - wyznaczenie, porządkowanie i ochrona korytarza ekologicznego doliny Zagórskiej Strugi i poprawa czystości rzeki,

    - na odcinku śródmiejskim urządzenie plant i parku nadrzecznego,

    - budowa basenu – kąpieliska,

    - opracowanie i promocja tras turystycznych: rowerowych i pieszych na terenie miasta i okolic.

Cel 3.3. Tworzenie nowych obiektów dla kultury i rekreacji, rozbudowa i atrakcyjne programy wykorzystania istniejących.

Zadania:

    - budowa lub przekształcenie obiektów w centrum miasta m.in. dla nowoczesnej „infoteki”, imprez edukacyjnych i kulturalnych „średniej skali”), itp

    - urządzenie parku miejskiego w pobliżu forum i w nawiązaniu do ciągu Zagórskiej Strugi ,

    - uzupełnienie istniejących obiektów rekreacyjnych (gł. pełnowymiarowy basen kryty, zespól gastronomiczno-hotelowy m.in. dla uczestników treningów i zawodów) oraz społeczno-kulturalnych

Cel 3.4. Oferowanie usług sportowych i rekreacyjnych (podobnie: kulturalnych) dla specyficznych odbiorców, w tym młodzieży

Zadania:

    - wykorzystanie walorów miasta i urządzanie obiektów terenowych i budowlanych umożliwiających organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i/lub kulturalnych o charakterze pozalokalnym (kaszubskie, metropolitalne...) i lokalnym dla specyficznych odbiorców: niepełnosprawnych, dzieci.

    - edukacja i wychowanie ekologiczne, kulturalne i sportowo-rekreacyjne (zdrowotne) dzieci i młodzieży, profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia

    - rozbudowanie, zaadaptowanie i użytkowanie w trybie ciągłym obiektów szkolnych („szkoły środowiskowe”)

    - stworzenie atrakcyjnego ośrodka rekreacyjno-sportowego w rejonie leśnym TPK i stykowym w tym na wzgórzu Markowca oraz w dol. Zagórskiej Strugi (Szmelta), również dla rekreacji zimowej

Priorytet IV

Zwalczanie zagrożeń społecznych (m. in. uzależnień i przemocy) poprzez współpracę wszystkich służb publicznych, instytucji i mieszkańców

Cel 4.1. Ogólny wzrost poczucia bezpieczeństwa

Zadania:

    - opracowanie polityki i programów działań, m. in. określające system kontroli i egzekucji,

    - programy informacyjno-edukacyjne,

    - utworzenie ośrodka monitorowania zagrożeń i realizacji programów,

    - stworzenie ogólnomiejskiego lobby do walki z przemocą i brutalnością w społeczeństwie; współpraca wszelkich podmiotów życia społecznego, w tym szczególna rola szkoły, Kościoła, organizacji pozarządowych.

Cel 4.2. Zwiększenie bezpieczeństwa przestrzeni publicznej, zwłaszcza w rejonach o szczególnym zagrożeniu przestępczością (np. Dworzec PKP)

Zadania:

    - zwiększenie wpływu władzy lokalnej na działanie policji i SOK,

    - współpraca społeczności z organami jw. pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa osób współpracujących

    - zorganizowanie systemu obserwacji i kontroli, w tym centrum monitoringu przy pomocy kamer.

Cel 4.3 Bardziej bezpieczna przestrzeń miasta: prywatna (przydomowa), półprywatna i społeczna (np. tereny szkolne, osiedlowe), publiczna, w tym ulice, place, ciągi piesze.

Zadania:

    - zmniejszenie zagrożeń przez czytelne ukształtowanie struktury przestrzeni miejskiej

    - opracowanie studium planistycznego dot. bezpieczeństwa w mieście, wyeksponowanie tego zagadnienia w zamawianych planach zagospodarowania przestrzennego

    - właściwe urządzenie i zagospodarowanie terenów, np. złe oświetlonych, zaniedbanych, trudnych do kontroli itp. - działania realizacyjne na ter. publicznych, wspieranie takich działań w pozostałych

Cel 4.4. Ograniczenie przestępczości nieletnich i problemów związanych z niedostosowaniem społecznym

Zadania:

    - kształtowanie przez różne organizacje i instytucje (w tym: szkoły, parafie, organizacje pozarządowe, samorząd), postaw pro-społecznych młodzieży, różnorakich zainteresowań, w tym rywalizacji sportowej,

    - utworzenie ośrodka diagnostyczno-terapeutycznego, oferującego atrakcyjne i nowoczesne sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach, które przeżywa młodzież.

Cel 4.5 Zapewnienie opieki socjalnej osobom znajdującym się w potrzebie

Zadania:

    - poza formami gwarantowanymi przez władze samorządowe, wzmacnianie zaangażowania innych podmiotów życia społecznego: Kościoła, organizacji pozarządowych a także osiedlowych kręgów charytatywnych, sponsorowanych przez lokalne firmy

    - ewentualne utworzenie schroniska dla osób bezdomnych

Cel 4.6 Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, obłożnie chorym i w stanie terminalnym

Zadania:

    - rozwiniecie form opieki domowej (opiekunki specjalistyczne), z udziałem organizacji pozarządowych,

    - utworzenie dalszych mieszkań „chronionych” dla niepełnosprawnych (ze środków Miasta i/lub innych podmiotów)

    - pomoc dla utworzenia hospicjum.

Priorytet V

Podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców (rozwój lokalnego systemu oświatowego)

Cel 5.1. Zwiększenie lokalnego spektrum możliwości kształcenia się na poziomie średnim

i policealnym

Zadania:

    - powołanie nowego liceum ogólnokształcącego sprofilowanego zawodowo lub szkoły technicznej,

    - powołanie szkoły policealnej o podobnym profilu i/lub innych (np. profilu administracyjno- samorządowym, społecznym i rehabilitacyjnym),

    - dopłaty do biletów dla młodzieży uczącej się w Trójmieście.

Cel 5.2. Podwyższenie poziomu kształcenia w lokalnych placówkach oświatowych

Zadania:

    - właściwy dobór i ocena pracy kadry nauczycielskiej przez kompetentne gremia lokalne i zaproszonych ekspertów,

    - zwiększenie funduszu dla doskonalenia nauczycieli,

    - pobudzanie rywalizacji w zakresie dokształcania,

    - zwiększenie funduszu stypendialnego dla zdolnych uczniów i studentów wybierających ambitne kierunki nauki poza Rumią (ze źródeł budżetowych a także sponsorów Fundacji, założonej przy udziale Władz Miasta),

    - wspieranie inicjatyw dotyczących spotkań, warsztatów twórczych, obozów, „letnich szkól” z udziałem studentów i młodzieży uczącej się poza Rumią.

Cel 5.3. Wzmocnienie lokalnych placówek oświatowych pod względem programowym i materialnym

Zadania:

    - modyfikowanie programów nauczania na bardziej uniwersalne i praktyczne, a także prorodzinne, prospołeczne i ukierunkowane na treści lokalne

    - rozwijanie zajęć pozalekcyjnych, wspieranie programów autorskich

    - doposażenie szkół w pomoce i tworzenie pracowni przedmiotowych,

    - budowa nowych lub rozbudowa istniejących sal gimnastycznych, obiektów rekreacyjno-sportowych.

Priorytet VI

Poprawa lądu przestrzennego miasta, w tym ukształtowanie jego centrum

Cel 6.1. Podniesienie ogólnego poziomu lądu przestrzennego i estetyki architektonicznej miasta

Zadania:

    - opracowanie i realizacja „planu jakości przestrzeni” wg wzorów stosowanych we Francji i Holandii oraz planu operacyjnego gospodarowania przestrzenią jako rozwinięcia opracowanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy.

Cel 6.2. Wykształcenie strefy śródmiejskiej – centrum Miasta

Zadania:

    - opracowanie i poddanie szerokiemu społecznemu procesowi konsultacyjnemu koncepcji programowo-przestrzennej śródmieścia (centrum miasta), nawiązującej do specyficznych cech stanowiących o „tożsamości” miasta: wartości kulturowo – krajobrazowych, ale tez wartości istniejącej i nowokształtowanej przestrzeni odpowiadającej miastu przełomu XX i XXI wieku,

    - opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania jw. Dla całości obszaru lub wydzielonych zadań realizacyjnych,

    - realizacja zadań m.in. budowa forum miejskiego („rynku”) obejmującego ratusz i „centrum samorządowe” – przeznaczone dla organizacji obywatelskich (ewent. jako jeden obiekt), inne obiekty usług kultury itp.

Cel 6.3 Poprawa estetyki oraz funkcjonalności dworca PKP i jego rejonu a także innych przestrzeni publicznych – „wizytówek” miasta

Zadania:

    - utworzenie konsorcjum podmiotów – użytkowników i współdecydentów określonej przestrzeni publicznej,

    - opracowanie koncepcji a następnie negocjowanie ich kształtu i warunków realizacji

    - sukcesywna, partnerska realizacja uzgodnionych przedsięwzięć

Cel 6.4. Kompleksowe, sukcesywnie podejmowane zagospodarowanie nowych terenów

(wyznaczonych w planie miasta) oraz porządkowanie i modernizacja przestrzeni wybranych

kwartałów

Zadania:

    - działania programowo-koncepcyjne i realizacyjne z udziałem (również finansowym) istotnych beneficjentów zmian użytkowania i zagospodarowania terenów (proces podobny jak przedstawiony przy ww. kierunkach działań);

    - w sytuacjach kontrowersji i konfliktów, co do sposobu przeznaczenia terenów lub elementów zagospodarowania i procesu realizacji – stosowanie procedur mediacyjnych, znanych z praktyki zarządzania miastami (m.in. ADR - „alternative dispute resolution”)

Priorytet VII

Wspieranie dostępu rodzin do własnych mieszkań i przyjaznego środowiska zamieszkania

Cel 7.1. Poprawa parametrów ekonomicznych i technicznych istniejących zasobów, rzutujących na warunki życia mieszkańców, trwałość i koszty eksploatacji

Zadania:

    - usprawnienie zarządzania zasobami przez wspólnoty oraz administratorów wynajętych w drodze zamówień publicznych,

    - dogodne systemy kredytowania remontów i modernizacji, wspieranych przez specjalnie utworzony fundusz miejski

    - przygotowanie i wdrażanie planów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, gospodarki energetycznej, gospodarowania odpadami itp.

Cel 7.2. Popieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego z preferencją dla zabudowy jednorodzinnej i małych domów mieszkalnych

Zadania:

    - przygotowywanie terenów (np. wydzielanie z zasobów komunalnych, prowadzenie scaleń i wymian gruntów prywatnych, ich kompleksowe uzbrajanie, ewent. przy współudziale innych podmiotów) dla inwestorów i użytkowników o różnych wymaganiach co do standardu

    - ułatwianie realizacji zadań developerskich dla zespołów rezydencjonalnych (kondominiów) o bardzo wysokim standardzie.

Cel 7.3 Wspieranie rozwoju (w ograniczonym zakresie) budownictwa wielorodzinnego

Zadania:

    - wspieranie taniego budownictwa komunalnego dla osób preferujących uspołeczniony typ mieszkalnictwa.

Cel 7.4 Pomoc w uzyskaniu mieszkania dla osób objętych opieką socjalną a jednocześnie

nie dewastujących miasta i jego zasobów

Zadania:

    - zachowanie rezerwy mieszkań socjalnych w zasobach komunalnych

    - stosowanie dopłat do czynszu dla osób zakwalifikowanych

Cel 7.5 Poprawa stanu środowiska w zakresie wyposażenia w osiedlowe zespoły rekreacyjne

i sportowe oraz zmniejszenie zagrożeń związanych z motoryzacją, urządzeniami energetycznymi oraz odpadami

Zadania:

    - wdrażanie projektów miejskich i wspieranie inicjatyw mieszkańców (np. z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska) w zakresie:

- tzw. „uspakajania” ruchu na ulicach osiedlowych, urządzania bez- lub mało kolizyjnych przejść, parkowania pojazdów itp.

- proekologicznych form postępowania wobec odpadów i zaspakajania potrzeb związanych z komfortem cieplnym w budynkach.

Część IV

REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW

Zadanie nr 1

| Nazwa projektu | Modernizacja sceny z zapleczem oraz trybun amfiteatralnych przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rumi. |
| --- | --- |
| Numer i nazwa priorytetu w strategii | Priorytet III: Zwiększenia atrakcyjności rekreacyjnej i kulturalnej miasta |
| Numer i nazwa celu strategicznego | 3.3 Tworzenie nowych obiektów dla kultury i rekreacji, rozbudowa i atrakcyjne wykorzystanie istniejących 3.4 Oferowanie usług sportowych i rekreacyjnych (podobnie : kulturalnych) dla specyficznych odbiorców, w tym młodzieży |
| Numer i nazwa zadania strategicznego | 3.3.1 Budowa i przekształcanie obiektów centrum miasta (forum miejskie) m. in. dla nowoczesnej „infoteki”, imprez edukacyjnych i kulturalnych „średniej skali” 3.4.1 Wykorzystanie walorów miasta i urządzanie obiektów terenowych i budowlanych umożliwiających organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i/lub kulturalnych o charakterze ponadlokalnym (kaszubskie, metropolitalne) i lokalnym dla specyficznych odbiorców: niepełnosprawnych i dzieci. |
| Jednostka odpowiedzialna za realizacje projektu | Gmina Miasta Rumi |
| Podmioty/jednostki zaangażowane w realizację projektu | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi |
| Określenie kryteriów kolejności realizacji od 1 do 5 | 1 |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | Tak |
| Planowany termin rozpoczęcia projektu | 01.2005 |
| Planowany termin zakończenia projektu | 12. 2007 |
| Cel projektu | Zwiększenie atrakcyjności turystycznej, sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej Gminy Rumia poprzez rozbudowę sceny amfiteatralnej z zapleczem oraz trybun amfiteatralnych na stadionie MOSIR w Rumi. Zwiększenie liczby turystów odwiedzających miasto. Zapewnienie atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu mieszkańcom Rumi w celu przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej. |
| Opis projektu - etapy | I etap: Projekt obejmuje w roku 2005 rozbudowę amfiteatru w postaci jednej zadaszonej trybuny żelbetowej (na około 280 osób). Na środkowej trybunie planuje się wydzielenie miejsc dla specjalnych gości, sprawozdawców i korespondentów. Pod trybuną przewidziano pomieszczenia magazynowe. II etap: Kolejnym etapem projektowanej inwestycji jest rozbudowa sceny amfiteatralnej oraz rozpoczęcie modernizacji jej zaplecza. Podniesienie standardu poprzez wymianę infrastruktury technicznej oraz wprowadzeniu zmian architektoniczno-budowlanych istniejącego obiektu umożliwi poszerzenie oferty kulturalnej. Efektem zaprojektowanej modernizacji będzie uzyskanie możliwości zapraszania i goszczenia w Rumi artystów i widowisk kulturalnych na wyższym poziomie artystycznym. Ponadto podniesie się jakość przekazu imprez o charakterze kulturalno-edukacyjnym proponowanych przez lokalnych organizatorów. III etap: Rozbudowa zaplecza sceny. Istniejący pawilon zlokalizowany przy ulicy Mickiewicza 43 jest obiektem parterowym w niewielkiej części podpiwniczony. W obiekcie znajdują się pomieszczenia dla zawodników korzystających ze stadionu MOSIR. Zaplanowano rozbudowę pawilonu o zespół sanitariatów ogólnodostępnych na ok. 2500 użytkowników stadionu i pomieszczenia dla artystów. Rozbudowę pomyślano jako przedłużenie istniejącego pawilonu o 6,3m w kierunku zachodnim. Budynek zaopatrzony będzie w wodę z sieci miejskiej, ścieki będą odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Przewiduje się ogrzewanie gazowe (kotłownia własna). Ponadto zaplanowano funkcjonowanie wentylacji grawitacyjnej wymuszonej. Obiekt inwestycyjny położony jest na działce wyposażonej w niezbędną infrastrukturę techniczną. Posiada dostęp do drogi publicznej oraz dojazdy i dojścia od strony ulicy Mickiewicza i Starowiejskiej oraz parkingi od ul. Mickiewicza i Dębogórskiej. IV etap: Ogrodzenie terenów inwestycyjnych V etap: Roboty drogowe w ramach planowanego zamierzenia budowlanego VI etap: Zagospodarowanie terenów zielonych |
| Uzasadnienie | Rumia będąc miastem blisko pięćdziesięciotysięcznym posiada bardzo słabą infrastrukturę kulturalną oraz sportowo-rekreacyjną. Istniejący stadion MOSIR przestał spełniać wymogi obiektu zgodnego z przepisami techniczno-budowlanymi przewidzianymi przez Polskie Normy. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej wymagania co do norm bezpieczeństwa dotyczących ochrony zdrowia oraz interesów osób trzecich a także ergonomii, uległy zaostrzeniu. Ponadto „Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych” z dnia 22.08.1997 r. określająca parametry techniczno-budowlane obiektu, na którym odbywają się imprezy kulturalno – rozrywkowe i rozgrywki drużyn IV Ligi Piłki Nożnej (ORKAN -RUMIA), wymusza konieczność dostosowania obiektów sportowo-rekreacyjnych do norm zawartych w przepisach ustawy i rozporządzeniach szczegółowych. Także wytyczne i zalecenia PZPN oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, nakazują modernizację istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej MOSIR W związku z powyższym zaistniała bezwzględna konieczność zaplanowania i przeprowadzenia inwestycji przystosowującej istniejący obiekt sportowo-rekreacyjny MOSIR do warunków zgodnych z obowiązującymi przepisami BHP i normami unijnymi w tym zakresie. |
| Beneficjenci projektu | Mieszkańcy Rumi, gminy, powiatu, regionu oraz krajowi i międzynarodowi uczestnicy imprez sportowych i kulturalnych: -publiczność, kibice i sportowcy organizowanych imprez o charakterze lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym |
| Produkt projektu | ## Powierzchnia zmodernizowanej bazy kulturalnej i turystycznej – 1137m2 Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury kulturalnej – 3 (scena amfiteatralna +trybuny amfiteatralne + pawilon) |
| Rezultat projektu | Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki – 50% Liczba nowych miejsc pracy powstałych w wyniku realizacji projektów turystycznych i kulturalnych – 2 os. Liczba osób korzystających z nowej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej-(840 miejsc na trybunach; ) Liczba turystów krajowych i zagranicznych – 10% |
| Inne efekty | Poprawa komfortu i bezpieczeństwa odbioru przez widzów i uczestników imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych |
| Całkowity koszt projektu | 1 859 000 zł |
| Szczegółowe rozbicie wydatków: | Budowa zadaszonej trybuny środkowej wraz z przyłączem elektrycznym i kanalizacją ściekową – 400 000 zł Budowa zadaszonych trybun bocznych – 800 000 zł Rozbudowa sceny amfiteatralnej – 47 000 zł Rozbudowa zaplecza sceny (pawilon) – 212 000 zł Roboty drogowe – 140 000 zł Ogrodzenie – 170 000 zł Sieć kanalizacji deszczowej – 22 000 zł Zadaszenie stanowiska sędziów i komentatorów – 38 000 zł Zieleń – 30 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| - Budżet jednostki samorządu terytorialnego | # 441 200 zł |
| - Budżet państwa | # 166 800 zł |
| - Środki prywatne | # - |
| - Środki UE | # 1 251 000 zł |
| - Inne | # - |
| RAZEM | 1 859 000 zł |
| Prognozowany profil wydatkowania |  |
| 2005 r. | 191 000 zł |
| 2006 r. | 259 000 zł |
| 2007 r. | 1 409 000 zł |

Zadanie nr 2

| Nazwa projektu | Podniesienie jakości życia mieszkańców Rumi – II etap zagospodarowania parku Starowiejskiego |
| --- | --- |
| Numer i nazwa priorytetu w strategii | Priorytet III - Zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnej i kulturalnej miasta |
| Numer i nazwa celu strategicznego | 3.2. Tworzenie nowych i poprawa istniejących terenów zielonych |
| Numer i nazwa zadania strategicznego | - utworzenie systemu głównych terenów rekreacyjno-sportowych z parkiem śródmiejskim i ciągami ścieżek spacerowych i rowerowych, - na odcinku śródmiejskim urządzenie plant i parku nadrzecznego, |
| Jednostka odpowiedzialna za realizacje projektu | Gmina Miasta Rumi |
| Podmioty/jednostki zaangażowane w realizację projektu | ---- |
| Określenie kryteriów kolejności realizacji od 1 do 5 | 1 |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | Tak |
| Planowany termin rozpoczęcia projektu | 04.2005r. |
| Planowany termin zakończenia projektu | 12.2005r. |
| Cel projektu | Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta oraz poprawa estetyki miejsca poprzez stworzenie pomostu dla łódek, sceny zadaszonej. Bogatsza oferta kulturalna i rekreacyjna przyczyni się do zwiększenia liczby turystów odwiedzających Rumię, a także do walki ze zjawiskami patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży. Realizacja projektu przyczyni się również do przeciwdziałania marginalizacji społecznej i ekonomicznej terenów restrukturyzowanych. |
| Opis projektu - etapy | - Budowa pomostu - Budowa zadaszonej sceny widowiskowej, - Roboty elektryczne, montaż 12 lamp - Roboty drogowe - Nasadzenie roślinności. |
| Uzasadnienie | Park Starowiejski jest bardzo popularnym i największym w mieście miejscem wypoczynku całych rodzin. Bogata mała architektura, malowniczy staw z wyspami, place zabaw, piękne tereny zielone stanowią nieodłączny element krajobrazu Rumi. W parku, na bazie fundamentów starego młyna, powstał piękny Domek Kaszubski – Świętopełk – siedziba Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Na parterze znajduje się kawiarnia – miejsce spotkań mieszkańców. W dolnej części Parku znajduje się duży, niezagospodarowany teren zielony, na którym odbywają się, zwłaszcza w okresie wiosennym i letnim, miejskie imprezy plenerowe. W związku z tym, że na terenie Parku organizowana jest duża liczba imprez zaszła konieczność wybudowania sceny. Władze miasta chcą stworzyć najwyższej jakości tereny rekreacyjne oraz bazę kulturalną. |
| Beneficjenci projektu | Mieszkańcy gminy miasta Rumi, turyści |
| Produkt projektu | Długość wybudowanych chodników/alejek Liczba wybudowanych punktów oświetlenia Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury kulturalnej Powierzchnia wybudowanych obiektów infrastruktury kulturalnej |
| Rezultat projektu | Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki |
| Inne efekty | Wzrost zadowolenia społecznego dzięki wprowadzeniu bogatej oferty spędzania wolnego czasu dla całych rodzin. |
| Całkowity koszt projektu | 302 000 zł |
| Szczegółowe rozbicie wydatków: | Scena – 191 000 zł Pomost dla łódek – 36 000 zł Roboty drogowe – 60 000 zł Roślinność – 15 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| - Budżet jednostki samorządu terytorialnego | # 302 000 zł |
| 2. Budżet państwa | # - |
| 3. Środki prywatne | # - |
| 4. Środki UE | # - |
| 5. Inne | # - |
| RAZEM |  |
| Prognozowany profil wydatkowania |  |
| 2005r. | 302 000 zł |

Zadanie nr 3

| Nazwa projektu | Budowa kanalizacji sanitarnej w Rumi (etap - Biała Rzeka) |
| --- | --- |
| Numer i nazwa priorytetu w strategii | Priorytet II Usprawnienie i rozwój infrastruktury technicznej, zwłaszcza w zakresie komunikacji lokalnej i tranzytowej |
| Numer i nazwa celu strategicznego | 2.6. Uzyskanie ogólnie wysokiego, przestrzennie zróżnicowanego standardu wyposażenia całego miasta w infrastrukturę energetyczną i wodno-sanitarną |
| Numer i nazwa zadania strategicznego | 2.1.6. dokończenie budowy układu podstawowego |
| Jednostka odpowiedzialna za realizacje projektu | Gmina Miasta Rumi |
| Podmioty/jednostki zaangażowane w realizację projektu | -- |
| Określenie kryteriów kolejności realizacji od 1 do 5 | 1 |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | tak |
| Planowany termin rozpoczęcia projektu | 07. 2005 |
| Planowany termin zakończenia projektu | 12. 2006 |
| Cel projektu | -podniesienie poziomu wyposażenia gminy w zakresie podstawowej infrastruktury technicznej -ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych ściekami komunalnymi -podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez poprawę stanu środowiska naturalnego -wzrost atrakcyjności gospodarczej, turystycznej i inwestycyjnej gminy |
| Opis projektu - etapy | 1. Ogłoszenie przetargu 2. Wybór wykonawcy 3. Budowa kanalizacji sanitarnej o długości 7312,5 mb 4. Budowa przepompowni. |
| Uzasadnienie | Gmina Rumia leży w Pradolinie Kaszubskiej w zlewni rzek: Redy i Zagórskiej Strugi w których zlewnia Redy jest terenem chronionym. Zurbanizowany teren miasta pokrywa się z obszarem największym ochrony Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 110, stwarzając poważne zagrożenie dla jakości wód, dostarczanej na potrzeby Gdyni, Sopotu Rumi i Redy. W chwili obecnej na części terenu Gminy Rumia nie ma zorganizowanego systemu kanalizacji sanitarnej. Gmina skanalizowana jest w 90 %. Ścieki z istniejącej kanazalizacji odprowadzane są do Oczyszczalni Dębogórze, z pozostałych nieskanalizoawnych jednostek do indywidualnych zbiorników bezodpływowych(szamb). Część ścieków przedostaje się do gruntu, zanieczyszczając wody gruntowe. W związku z powyższym zachodzi pilna potrzeba uregulowania gospodarki ściekowej. |
| Beneficjenci projektu | Mieszkańcy miasta w szczególności dzielnicy Biała Rzeka, potencjalni inwestorzy, korzystający z GZWP 110 mieszkańcy Gdyni, Sopotu, Rumi i Redy |
| Produkt projektu | - wybudowanie 7312,5 mb sieci kanalizacji sanitarnej - wybudowanie 1 przepompowni ścieków |
| Rezultat projektu | - ok. 200 gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej - ok. 800-1000 osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej - ukończenie całego odcinka kanalizacji w dzielnicy Biała Rzeka o łącznej długość 173,46 ha - projekt podniesie procent ilości budynków podłączonych do kanalizacji w gminie do 95% |
| Inne efekty | Wzrost zadowolenia społecznego wynikający z poprawy stanu środowiska naturalnego. |
| Całkowity koszt projektu | 3 244 600 zł |
| Szczegółowe rozbicie wydatków: | Koszt opracowania dokumentacji technicznej – 25 000 zł Studium wykonalności – 18 500 zł Ocena oddziaływania na środowisko – 12 000 zł Budowa kanalizacji – 3 019 100 zł Budowa przepompowni – 170 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| - Budżet jednostki samorządu terytorialnego | # 486 690 zł |
| 2. Budżet państwa | # 324 460 zł |
| 3. Środki prywatne | # - |
| - Środki UE | # 2 433 450 zł |
| - Inne | # - |
| RAZEM | 3 244 600 zł |
| Prognozowany profil wydatkowania |  |
| 2005 r. | 1 018 820 zł |
| 2006 r. | 2 225 780 zł |

Zadanie nr 4

| Nazwa projektu | Przebudowa i modernizacja odcinka ulicy Kamiennej w Rumi |
| --- | --- |
| Numer i nazwa priorytetu w strategii | Priorytet II Usprawnienie i rozwój infrastruktury technicznej, zwłaszcza w zakresie komunikacji lokalnej i tranzytowej |
| Numer i nazwa celu strategicznego | 2.1. Rozbudowa i modernizacja ulic miejskich dla lepszej obsługi terenów miejskich i poprawy bezpieczeństwa |
| Numer i nazwa zadania strategicznego | 2.1.1. uzupełnienia układu podstawowego we współpracy z pozalokalnymi zarządami dróg 2.1.2. budowa lub modernizacja pozostałych ulic (urządzanie nawierzchni i innych elementów jako ulic) 2.1.5. kształtowanie układu ulic i skrzyżowań „wymuszającego” ruch bezpieczniejszy |
| Jednostka odpowiedzialna za realizacje projektu | Gmina Miasta Rumi |
| Podmioty/jednostki zaangażowane w realizację projektu | Starostwo Powiatowe w Wejherowie |
| Określenie kryteriów kolejności realizacji od 1 do 5 | 1 |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | tak |
| Planowany termin rozpoczęcia projektu | 07. 2005r. |
| Planowany termin zakończenia projektu | 03. 2006r. |
| Cel projektu | Usprawnienie komunikacji. Zwiększenie przepustowości, minimalizacja wypadków. Poprawa bezpieczeństwa ruchu i warunków jazdy mieszkańców. Ułatwiony dostęp do wysypiska w Łężycach. Połączenie terenu miasta z regionem Kaszub, co prowadzi do zwiększenia natężenia ruchu turystycznego w Rumi. Rozwój i zwiększenie atrakcyjności gminy. |
| Opis projektu - etapy | - modernizacja ul. Kamiennej - wykonanie pobocza na całej długości po jednej stronie ulicy, a także wybudowanie jednostronnego chodnika o szerokości 2 m. |
| Uzasadnienie | Ruch drogowy z powodu fatalnej jakości nawierzchni jest bardzo utrudniony. Budowa drogi wpłynie na poprawienie funkcjonowania układu drogowego. Zwiększy się i poprawi bezpieczeństwo ruchu a także dostępność do miejsc związanych z działalnością gospodarczą, turystyczną i inną. Po ukończeniu projektu zostanie ułatwione połączenie z Łężycami. |
| Beneficjenci projektu | użytkownicy dróg, mieszkańcy gminy Rumia |
| Produkt projektu | - zwiększenie długości zmodernizowanych dróg powiatowych - 1 zmodernizowane skrzyżowanie - wybudowanie i utwardzenie pobocza o długości 480 m po jednej stronie ulicy - 480 m zmodernizowanych chodników - zmodernizowanie 12-13 punktów oświetleniowych |
| Rezultat projektu | -zwiększenie nośności zmodernizowanej drogi - poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy |
| Inne efekty | wzrost zadowolenia społecznego |
| Całkowity koszt projektu | 2 500 000 |
| Szczegółowe rozbicie wydatków: | 200.000 zł – kanalizacja deszczowa 50.000 zł – przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej 100.000 zł– przebudowanie oświetlenia ulicznego 2.100 000 zł– roboty drogowe 50.000 zł – koszty dokumentacji technicznej |
| Źródła finansowania |  |
| - Budżet jednostki samorządu terytorialnego | # 375 000 zł |
| - Budżet państwa | # 250 000 zł |
| - Środki prywatne | # - |
| - Środki UE | # 1 875 000 zł |
| - Inne | # - |
| RAZEM | 2 500 000 zł |
| Prognozowany profil wydatkowania |  |
| 2005r. | 2.000.000 zł |
| 2006r. | 500.000 zł |

Zadanie nr 5

| Nazwa projektu | Budowa ulicy Ceynowy |
| --- | --- |
| Numer i nazwa priorytetu w strategii | Priorytet II Usprawnienie i rozwój infrastruktury technicznej, zwłaszcza w zakresie komunikacji lokalnej i tranzytowej. |
| Numer i nazwa celu strategicznego | 2.1 Rozbudowa i modernizacja ulic miejskich dla lepszej obsługi terenów miejskich i poprawy bezpieczeństwa. |
| Numer i nazwa zadania strategicznego | 2.1.1 Uzupełnienia układu podstawowego we współpracy z pozalokalnymi zarządami dróg. 2.1.2 Budowa lub modernizacja pozostałych ulic (urządzanie nawierzchni i innych elementów jako ulic). 2.1.3 Zmniejszenie udziału transportu indywidualnego w podróżach, 2.1.4 Stworzenie stref ruchu uspokojonego (zamieszkania). 2.1.5 Kształtowanie układy ulic i skrzyżowań „wymuszającego” ruch bezpieczniejszy. |
| Jednostka odpowiedzialna za realizacje projektu | Gmina Miasta Rumi |
| Podmioty/jednostki zaangażowane w realizację projektu | Starosto Powiatowe w Wejherowie |
| Określenie kryteriów kolejności realizacji od 1 do 5 | 1 |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | tak |
| Planowany termin rozpoczęcia projektu | 09.2005 |
| Planowany termin zakończenia projektu | 06.2006 |
| Cel projektu | Usprawnienie komunikacji. Zwiększenie przepustowości, minimalizacja wypadków. Dodatkowe połączenie sieci drogowej powiatu wejherowskiego z siecią dróg aglomeracji trójmiejskiej i z powiatem puckim Poprawa bezpieczeństwa ruchu i warunków jazdy mieszkańców. Połączenie terenu miasta z regionem , co prowadzi do zwiększenia natężenia ruchu turystycznego w Rumi. Rozwój i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy. |
| Opis projektu - etapy | - wybudowanie kanalizacji deszczowej - wykonanie chodników i ścieżki rowerowej, - wykonanie nawierzchni drogowej |
| Uzasadnienie | Ruch drogowy na fatalnej jakości nawierzchni jest bardzo utrudniony. Budowa drogi wpłynie na poprawienie funkcjonowania układu drogowego. Zwiększy się i poprawi bezpieczeństwo ruchu a także dostępność do miejsc związanych z działalnością gospodarczą. Po ukończeniu projektu poprawi się bezpieczeństwo ruchu tranzytowego. |
| Beneficjenci projektu | Użytkownicy dróg, mieszkańcy gminy |
| Produkt projektu | Zwiększenie długość wybudowanych dróg powiatowych Zwiększenie długość wybudowanych dróg powiatowych z towarzyszącą kanalizacją deszczową Zwiększenie liczba zmodernizowanych skrzyżowań Zwiększenie długość wybudowanych chodników Zwiększenie ilości wybudowanych przejść dla pieszych |
| Rezultat projektu | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, Zwiększenie nośności i równości nawierzchni, Poprawa płynności ruchu, Zwiększenie liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury drogowej |
| Inne efekty | Poprawa zadowolenie mieszkańców |
| Całkowity koszt projektu | 2 000 000 zł |
| Szczegółowe rozbicie wydatków: | 360 000 zł kanalizacja deszczowa 1 600 000 zł roboty drogowe 40 000 - koszt dokumentacji technicznej |
| Źródła finansowania |  |
| - Budżet jednostki samorządu terytorialnego | # 300 000 zł |
| - Budżet państwa | # 200 000 zł |
| - Środki prywatne | # - |
| - Środki UE | # 1 500 000 zł |
| - Inne | # - |
| RAZEM | 2 000 000 zł |
| Prognozowany profil wydatkowania |  |
| Rok 2005 | 1 000 000 zł |
| Rok 2006 | 1 000 000 zł |

Zadanie nr 6

| Nazwa projektu | Kompleksowy system zagospodarowania odpadów -PUK |
| --- | --- |
| Numer i nazwa priorytetu w strategii | Priorytet I – Stymulowanie powstawania i rozwoju firm. Priorytet II – Usprawnienie i rozwój infrastruktury technicznej |
| Numer i nazwa celu strategicznego | 1.3 Podwyższenie wartości terenów inwestycyjnych i standardu infrastruktury miasta 2.7 Sukcesywne wdrażanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi |
| Numer i nazwa zadania strategicznego | 1.3.3 Uzyskanie przewagi nad innymi miastami w niektórych dziedzinach, np. zagospodarowaniu odpadów z firm. - segregacja i częściowe zagospodarowanie odpadów na terenie miasta (np. kompostowanie przydomowe i w ogrodach działkowych, wykorzystanie gruzu i „czystych” odpadów budowlanych, wykorzystanie surowców wtórnych itp. ). |
| Jednostka odpowiedzialna za realizacje projektu | Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o |
| Podmioty/jednostki zaangażowane w realizację projektu | Gmina Miasta Rumi |
| Określenie kryteriów kolejności realizacji od 1 do 5 | 1 |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | TAK |
| Planowany termin rozpoczęcia projektu | 03.2005 |
| Planowany termin zakończenia projektu | 12.2008 |
| Cel projektu | Celem projektu jest zmniejszenie ilości odpadów trafiających na wysypisko międzygminne poprzez wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów. Wiąże się to z poprawa stanu środowiska naturalnego. Kolejnym celem jest zmniejszenie uciążliwości prowadzonej działalności dla mieszkańców miasta poprzez zmniejszenie hałasu oraz zanieczyszczenia powietrza. Rozszerzenie działalności umożliwi utworzenie nowych miejsc pracy. |
| Opis projektu - etapy | Przedmiotem projektu jest wyprowadzenie z centrum miasta uciążliwej działalności związanej z utrzymaniem czystości w mieście oraz przeniesienie jej w bardziej dogodną lokalizację. Elementem nowotworzonej bazy będzie stacja czasowego gromadzenia, doczyszczania, przeładunku, transportu zebranych surowców wtórnych od mieszkańców gminy Rumia, Reda, Kosakowo i Gdynia. Inwestycja realizowana będzie w następujących etapach: 2005r: - Doprowadzenie infrastruktury technicznej do nowej bazy - Wykonanie drogi dojazdowej oraz placu parkingowego, składowego i budynku socjalnego 2006r: - Organizacja własnej stacji paliw dla potrzeb własnych - Wykonanie boksów na kruszywa i piaski drogowe do napraw dróg gminnych. - Budowa obiektów – warsztatów technicznych – naprawa pojazdów. - Budowa magazynu soli. 2007 - 2008r: - Budynek administracyjny - Wykonanie pozostałej infrastruktury technicznej z placem dla pojazdów TIR - Budowa kompostowni na odpady zielone. |
| Uzasadnienie | W chwili obecnej istniejąca baza usytuowana jest w rejonie zwartej zabudowy mieszkaniowej. Wybudowana w latach 60tych nie spełnia wymogów ochrony środowiska i nie stwarza możliwości pozyskiwania surowców wtórnych z koniecznej segregacji od mieszkańców. W związku z powyższym konieczne jest przeniesienie jej w bardziej dogodne miejsce, wraz z jej rozbudową, modernizacją i poprawą warunków pracy. |
| Beneficjenci projektu | Mieszkańcy miasta. |
| Produkt projektu | Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej Liczba wybudowanych przyłączy kanalizacji deszczowej. Długość wybudowanej sieci wodociągowej. Liczba wybudowanych innych obiektów infrastruktury drogowej. Liczba projektów, organizacji i wdrażanie systemów selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu. Liczba projektów wdrażania systemowej gospodarki odpadami komunalnymi. |
| Rezultat projektu | Liczba gospodarstw objętych programem selektywnej zbiórki odpadów. Ilość odpadów poddawanych segregacji. Ilość odpadów poddawanych recyklingowi. Ilość odpadów poddawanych składowaniu w kompostowni. Liczba mieszkańców objętych selektywną zbiórką odpadów. |
| Inne efekty | Wzrost zadowolenia społecznego. |
| Całkowity koszt projektu | 4 500 000 zł |
| Szczegółowe rozbicie wydatków: | 2005r: - Doprowadzenie infrastruktury technicznej do nowej bazy – 450 000 zł - Wykonanie drogi dojazdowej oraz placu parkingowego, składowego i budynku socjalnego – 1 200 000 zł 2006r: - Organizacja stacji paliw dla potrzeb własnych – 100 000 zł - Wykonanie boksów na kruszywa i piaski drogowe do napraw dróg gminnych – 120 000 zł - Budowa warsztatów technicznych do naprawy pojazdów – 800 000 zł - Budowa magazynu soli – 400 000 zł 2007 - 2008r: - Budynek administracyjny – 680 000 zł - Wykonanie pozostałej infrastruktury technicznej z placem dla pojazdów TIR – 500 000 zł - Budowa kompostowni na odpady zielone – 250 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| - Budżet jednostki samorządu terytorialnego | # ---- |
| - Budżet państwa | # 190 000 zł |
| - Środki prywatne | # --- |
| - Środki UE | # 1 425 000 zł |
| - Inne | # 2 885 000 zł |
| RAZEM | 4 500 000 zł |
| Prognozowany profil wydatkowania |  |
| 2005r. | 1 650 000 zł |
| 2006r. | 1 420 000 zł |
| 2007r. | 680 000 zł |
| 2008r. | 750 000 zł |

Zadanie nr 7

| Nazwa projektu | Budowa ulicy Partyzantów |
| --- | --- |
| Numer i nazwa priorytetu w strategii | Priorytet II Usprawnienie i rozwój infrastruktury technicznej, zwłaszcza w zakresie komunikacji lokalnej i tranzytowej. |
| Numer i nazwa celu strategicznego | 2.1 Rozbudowa i modernizacja ulic miejskich dla lepszej obsługi terenów miejskich i poprawy bezpieczeństwa. |
| Numer i nazwa zadania strategicznego | 2.1.1 Uzupełnienia układu podstawowego we współpracy z pozalokalnymi zarządami dróg. 2.1.2 Budowa lub modernizacja pozostałych ulic (urządzanie nawierzchni i innych elementów jako ulic). 2.1.3Zmniejszenie udziału transportu indywidualnego w podróżach, 2.1.4 Stworzenie stref ruchu uspokojonego (zamieszkania). 2.1.5 Kształtowanie układy ulic i skrzyżowań „wymuszającego” ruch bezpieczniejszy. |
| Jednostka odpowiedzialna za realizacje projektu | Gmina Miasta Rumi |
| Podmioty/jednostki zaangażowane w realizację projektu | Starostwo Powiatowe w Wejherowie |
| Określenie kryteriów kolejności realizacji od 1 do 5 | 3 |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | TAK |
| Planowany termin rozpoczęcia projektu | 01.2006 |
| Planowany termin zakończenia projektu | 12.2007 |
| Cel projektu | Usprawnienie komunikacji. Zwiększenie przepustowości, minimalizacja wypadków. Ulepszenie połączenia powiatów. Poprawa bezpieczeństwa ruchu i warunków jazdy mieszkańców. Rozwój i zwiększenie atrakcyjności gminy. |
| Opis projektu - etapy | Budowa drogi o długości 1026 m. Realizacja projektu będzie przebiegała w II etapach: I Modernizacja od skrzyżowania drogi Dywizji Wojska Polskiego do skrzyżowania drogi Kościuszki. II Modernizacja od skrzyżowania drogi Kościuszki do skrzyżowania drogi Żurawiej |
| Uzasadnienie | - ruch drogowy na tej drodze jest utrudniony z powodu braku nawierzchni, -w chwili obecnej nośność drogi jest niedostateczna -brak jest chodników -zagrożone bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i zmotoryzowanych użytkowników ruchu drogowego. -utrudniony dojazd do terenów przemysłowych i inwestycyjnych w gminach Rumia i Kosakowo. Budowa drogi wpłynie na poprawienie funkcjonowania układu drogowego w powiecie wejherowskim i puckim . Zwiększy się dostępność do miejsc związanych z działalnością gospodarczą, turystyczną i inną. |
| Beneficjenci projektu | Użytkownicy dróg, mieszkańcy gminy |
| Produkt projektu | Długość wybudowanych dróg powiatowych Długość wybudowanych dróg powiatowych z towarzyszącą kanalizacją teletechniczną Liczba wybudowanych skrzyżowań Długość wybudowanych chodników Liczba wybudowanych przejść dla pieszych |
| Rezultat projektu | Nośność wybudowanego obiektu (drogi/mosty) Natężenie ruchu na drodze Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury drogowej |
| Inne efekty | Wzrost zadowoleń społecznych |
| Całkowity koszt projektu | 4 000 000 |
| Szczegółowe rozbicie wydatków: | Kanalizacja deszczowa 400 000 zł Modernizacja oświetlenia 100 000 zł Remonty, budowy 3 430 000 zł Dokumentacja projektowa 70 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| - Budżet jednostki samorządu terytorialnego | # 600 000 zł |
| - Budżet państwa | # 400 000 zł |
| - Środki prywatne | # - |
| - Środki UE | # 3 000 000 zł |
| - Inne | # - |
| RAZEM | 4 000 000 zł |
| Prognozowany profil wydatkowania |  |
| Rok 2006 | 3 000 000 zł |
| Rok 2007 | 1 000 000 zł |
| Uwagi | Realizacja projektu uzależniona od dofinansowania z EFRR. |

Zadanie nr 8

| Nazwa projektu | Budowa ulicy Cegielnianej |
| --- | --- |
| Numer i nazwa priorytetu w strategii | Priorytet II Usprawnienie i rozwój infrastruktury technicznej, zwłaszcza w zakresie komunikacji lokalnej i tranzytowej. |
| Numer i nazwa celu strategicznego | 2.1 Rozbudowa i modernizacja ulic miejskich dla lepszej obsługi terenów miejskich i poprawy bezpieczeństwa. |
| Numer i nazwa zadania strategicznego | 2.1.1 Uzupełnienia układu podstawowego we współpracy z pozalokalnymi zarządami dróg. 2.1.2 Budowa lub modernizacja pozostałych ulic (urządzanie nawierzchni i innych elementów jako ulic). 2.1.3Zmniejszenie udziału transportu indywidualnego w podróżach, 2.1.4 Stworzenie stref ruchu uspokojonego (zamieszkania). 2.1.5 Kształtowanie układy ulic i skrzyżowań „wymuszającego” ruch bezpieczniejszy. |
| Jednostka odpowiedzialna za realizacje projektu | Gmina Miasta Rumi |
| Podmioty/jednostki zaangażowane w realizację projektu | Starosto Powiatowe w Wejherowie |
| Określenie kryteriów kolejności realizacji od 1 do 5 | 3 |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | TAK |
| Planowany termin rozpoczęcia projektu | 01.2007 |
| Planowany termin zakończenia projektu | 12.2008 |
| Cel projektu | Usprawnienie komunikacji. Zwiększenie przepustowości, minimalizacja wypadków. Ulepszenie połączenia powiatów. Poprawa bezpieczeństwa ruchu i warunków jazdy mieszkańców. Rozwój i zwiększenie atrakcyjności gminy. |
| Opis projektu - etapy | Budowa drogi o długości 1530 m |
| Uzasadnienie | Ruch drogowy na tej drodze jest utrudniony z powodu fatalnej nawierzchni. -W chwili obecnej nośność drogi jest niedostateczna -brak jest chodników -zagrożone bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i zmotoryzowanych użytkowników ruchu drogowego. -utrudniony objazd do terenów przemysłowych i inwestycyjnych w gminach Rumia i Reda. Budowa drogi wpłynie na poprawienie funkcjonowania układu drogowego w powiecie wejherowskim. Zwiększy się dostępność do miejsc związanych z działalnością gospodarczą, turystyczną i inną. |
| Beneficjenci projektu | Użytkownicy dróg, mieszkańcy gminy |
| Produkt projektu | Długość wybudowanych dróg powiatowych Długość wybudowanych dróg powiatowych z towarzyszącą kanalizacją teletechniczną Liczba wybudowanych skrzyżowań Długość wybudowanych chodników Liczba wybudowanych przejść dla pieszych |
| Rezultat projektu | Nośność wybudowanego obiektu (drogi/mosty) Natężenie ruchu na drodze Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury drogowej. |
| Inne efekty | Wzrost zadowoleń społecznych |
| Całkowity koszt projektu | 4 000 000 zł |
| Szczegółowe rozbicie wydatków: | Kanalizacja deszczowa 400 000 zł Modernizacja oświetlenia 100 000 zł Remonty, budowy 3 430 000 zł Dokumentacja projektowa 70 000 |
| Źródła finansowania |  |
| - Budżet jednostki samorządu terytorialnego | # 600 000 zł |
| - Budżet państwa | # 400 000 zł |
| - Środki prywatne | # - |
| - Środki UE | # 3 000 000 zł |
| - Inne | # - |
| RAZEM | 4 000 000 zł |
| Prognozowany profil wydatkowania |  |
| Rok 2007 | 3 000 000 zł |
| Rok 2008 | 1 000 000 zł |
| Uwagi | Realizacja projektu uzależniona od dofinansowania z EFRR. |

Zadanie nr 9

| Nazwa projektu | „Budowa Regionalnego Centrum Kultury” |
| --- | --- |
| Numer i nazwa priorytetu w strategii | Priorytet III - Zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnej i kulturalnej miasta |
| Numer i nazwa celu strategicznego | 3.3. Tworzenie nowych obiektów dla kultury i rekreacji, rozbudowa i atrakcyjne programy wykorzystania istniejących 3.4. Oferowanie usług sportowych i rekreacyjnych (podobnie: kulturalnych) dla specyficznych odbiorców, w tym młodzieży |
| Numer i nazwa zadania strategicznego | 3.3.1. budowa lub przekształcenie obiektów w centrum miasta m.in. dla nowoczesnej „infoteki”, imprez edukacyjnych i kulturalnych „średniej skali”, itp. 3.4.1. wykorzystanie walorów miasta i urządzanie obiektów terenowych i budowlanych umożliwiających organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i/lub kulturalnych o charakterze pozalokalnym (kaszubskie, metropolitalne) i lokalnym dla specyficznych odbiorców: niepełnosprawnych, dzieci. |
| Jednostka odpowiedzialna za realizacje projektu | Gmina Miasta Rumi |
| Podmioty/jednostki zaangażowane w realizację projektu | ------ |
| Określenie kryteriów kolejności realizacji od 1 do 5 | 2 |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | tak |
| Planowany termin rozpoczęcia projektu | 01.2007 |
| Planowany termin zakończenia projektu | 12.2009 |
| Cel projektu | Bezpośrednim celem projektu będzie wzrost atrakcyjności turystycznej Rumi. Osiągnięcie tego celu doprowadzi do zwiększenia liczby turystów, a tym samym do stworzenia warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej i do wzrostu przedsiębiorczości, utworzenia nowych miejsc pracy oraz zwiększenia mobilności zawodowej mieszkańców. Realizacja tego celu projektu przyczyni się do przeciwdziałania marginalizacji społecznej i ekonomicznej miasta. |
| Opis projektu - etapy | - Stworzenie dokumentacji oraz kosztorysu. - Budowa budynku Regionalnego Centrum Kultury. - Zagospodarowanie terenu wokół Centrum. - Wyposażenie Centrum |
| Uzasadnienie | Rumia ma bardzo duży potencjał w zakresie rozwoju kultury. Władze Rumi planują zwiększenie atrakcyjności kulturalnej miasta również poprzez zwiększenie oferty miejsc kulturalnych, zwłaszcza dla młodzieży, poprzez stworzenie Regionalnego Centrum Kultury. Jako lokalizację tej inwestycji proponuje się teren gminny znajdujący się przy ul. Rodziewiczówny i ul. Mickiewicza o powierzchni ok. 4000m2. Regionalne Centrum Kultury stanowiłoby siedzibę nowoczesnej biblioteki z czytelnią, salą wystawową oraz domu kultury, w którym znajdowałaby się sala widowiskowa dla 200 osób, sala wystawowa oraz pomieszczenia na działalność różnych sekcji. Inwestycja jest niezbędna dla organizowania imprez m.in. kulturalnych o charakterze ponadlokalnym (kaszubskie, metropolitalne) i lokalnym dla specyficznych odbiorców: niepełnosprawnych, dzieci. |
| Beneficjenci projektu | Mieszkańcy gmina miasta Rumi, powiatu wejherowskiego, turyści, organizacje pozarządowe, osoby niepełnosprawne |
| Produkt projektu | Długość wybudowanych chodników Liczba wybudowanych punktów oświetlenia Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury kulturalnej Powierzchnia wybudowanych obiektów infrastruktury kulturalnej |
| Rezultat projektu | Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki Liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniki realizacji projektów turystycznych i kulturalnych Liczba osób korzystających z nowej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej |
| Inne efekty | Wzrost zadowolenia społecznego wynikający z bogatszej oferty miasta w zakresie kultury. |
| Całkowity koszt projektu | 10 000 000 zł |
| Szczegółowe rozbicie wydatków: | Dokumentacja – 100 000 zł Roboty budowlane – 9 900 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| - Budżet jednostki samorządu terytorialnego | # 1 500 000 zł |
| - Budżet państwa Ministerstwo Gospodarki | # 1 000 000 zł |
| - Środki prywatne | # - |
| - Środki UE | # 7 500 000 zł |
| - Inne | # - |
| RAZEM |  |
| Prognozowany profil wydatkowania |  |
| 2007r. | 3 000 000 zł |
| 2008r. | 3 500 000 zł |
| 2009r. | 3 500 000 zł |
| Uwagi | Realizacja projektu uzależniona od dofinansowania z EFRR. |

Zadanie nr 9

| Nazwa projektu | Budowa kanalizacji w dzielnicy Szmelta. |
| --- | --- |
| Numer i nazwa priorytetu w strategii | Priorytet II: Usprawnienie i rozwój infrastruktury technicznej, zwłaszcza w zakresie komunikacji lokalnej i tranzytowej |
| Numer i nazwa celu strategicznego | 2.6 Uzyskanie ogólnie wysokiego, przestrzennie zróżnicowanego wyposażenia całego miasta w infrastrukturę energetyczną i wodno-sanitarną |
| Numer i nazwa zadania strategicznego | 2.6.1 dokończenie budowy układu podstawowego |
| Jednostka odpowiedzialna za realizacje projektu | Gmina Miasta Rumi |
| Podmioty/jednostki zaangażowane w realizację projektu | --- |
| Określenie kryteriów kolejności realizacji od 1 do 5 | 4 |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | Tak |
| Planowany termin rozpoczęcia projektu | 01.2008 r. |
| Planowany termin zakończenia projektu | 12. 2010 r. |
| Cel projektu | - Podniesienie poziomu wyposażenia gminy w zakresie podstawowej infrastruktury technicznej - Ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych ściekami komunalnymi - Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez poprawę stanu środowiska naturalnego - Wzrost atrakcyjności gospodarczej, turystycznej i inwestycyjnej gminy |
| Opis projektu - etapy | - Przygotowanie dokumentacji technicznej - Ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu - Budowa kanalizacji - Budowa 2 przepompowni |
| Uzasadnienie | Gmina Rumia leży w Pradolinie Kaszubskiej w zlewni rzek: Redy i Zagórskiej Strugi, w których zlewnia Redy jest terenem chronionym. Zurbanizowany terem miasta pokrywa się obszarem największej ochrony Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 110, stwarzając poważne zagrożenie dla jakości wody, dostarczanej na potrzeby Gdyni, Sopotu i Redy. W chwili obecnej ta część terenu Gminy Rumia nie ma zorganizowanego systemu kanalizacji sanitarnej. Gmina skanalizowana jest w 90 %. Ścieki z istniejącej kanalizacji odprowadzane są do Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze”, zaś z pozostałych nie skanalizowanych jednostek do indywidualnych zbiorników bezodpływowych (szamb). Część ścieków przedostaje się do gruntu, zanieczyszczając wody gruntowe. W związku z powyższym zachodzi pilna potrzeba uregulowania gospodarki ściekowej w Gminie Rumia. |
| Beneficjenci projektu | Mieszkańcy gospodarstw domowych/budynków położonych w dzielnicy Szmelta oraz potencjalni inwestorzy |
| Produkt projektu | długość wbudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 10 km liczba wbudowanych przepompowni ścieków – 2 szt. |
| Rezultat projektu | liczba gospodarstw domowych /budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej : 250 posesji liczba osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej : 1000 -1200 |
| Inne efekty | Zapobieganie zjawisku eutrofizacji (zmiana naturalnych procesów zachodzących w zbiornikach wodnych) Zatoki Puckiej. Wzrost zadowolenia społecznego wynikającego z poprawy stanu środowiska naturalnego. |
| Całkowity koszt projektu | 4 300 000 zł |
| Szczegółowe rozbicie wydatków: | - Przygotowanie dokumentacji – 85 000 zł - Budowa kanalizacji sanitarnej – 3 875 000 zł - Budowa 2 przepompowni – 340 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| - Budżet jednostki samorządu terytorialnego | # 645 000 zł |
| - Budżet państwa | # 430 000 zł |
| - Środki prywatne | # - |
| - Środki UE | # 3 225 000 zł |
| - Inne | # - |
| RAZEM | 4 300 000 zł |
| Prognozowany profil wydatkowania |  |
| 2008 r. | 2 200 000 zł |
| 2009 r. | 1 800 000 zł |
| 2010 r. | 300 000 zł |
| Uwagi | Realizacja projektu uzależniona od dofinansowania z EFRR. |

Część V

POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY/POWIATU/WOJWÓDZTWA

1. Modernizacja i odnowy odcinków drogi powiatowej nr 1318G w miejscowości Łęczyce. W 2001 r. wykonano odnowę 375 m (koszt 162 400), w 2003 r. zmodernizowano 391  m (koszt 444 884 zł). Realizator: Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego.

2. Modernizacja ulicy Dąbrowskiego w Rumi. Projekt jest realizowany przy wsparciu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przez Gminę Miasta Rumi.

Przedmiotem projektu jest modernizacja 1700 metrów najbardziej niebezpiecznego odcinka drogi oraz dwóch skrzyżowań stanowiących jej element. (od granicy z Gdynią do skrzyżowania z ulicą Gdańską). Wartość projektu to 17  mln zł.

4. „Uspokojenie ruchu na drogach powiatowych w powiecie wejherowskim”

Wspófinansowane przez.Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju,

kontrakt nr POM/12/W,

Ogólny koszt inwestycji:  480.076 zł, w tym: dotacja 190.000 zł,

W ramach inwestycji w 2003 r. wykonano 5 zadań obejmujących: chodniki, oznakowanie poziome i pionowe w obrębie przejść dla pieszych, poręcze ochronne, wyniesione przejścia dla pieszych, zatoki autobusowe, przejścia dla pieszych z azylami, sygnalizacje świetlne (pełną i na przejściu dla pieszych) w miejscowościach Luzino, Kębłowo, Choczewo, Kostkowo, Reda, Wejherowo, Rumia.

Realizator: Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucką.

Inwestycje realizowane przez Gdańską Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad  O/ Gdańsk na terenie powiatu wejherowskiego:

Z udziałem środków EBI

1. Wzmocnienie i remont nawierzchni drogi krajowej nr 6 na odcinku Wejherowo – Reda o długości 4,0 km

Wzmocnienie nawierzchni prawej jezdni (z Wejherowa do Redy) Podstawowe roboty polegać będą na wyrównaniu istniejącej nawierzchni, wykonaniu warstwy wiążącej i ścieralnej, wykonanie elementów odwodnienia i chodników. Szacunkowa wartość robót - 5,9 mln zł

Ze środków budżetowych

1.  Przebudowa drogi krajowej nr 6 w mieście Wejherowo

ETAP I i II budowa drugiej jezdni od m. Gościcino  do m. Wejherowo na długości 5,3 km

Wartość kosztorysowa na całość zadania przewidzianego do realizacji w latach 2002-2005 wynosi 51,3 mln zł z czego środki planowane w roku 2004 - 23,3 mln zł.

2.  Przebudowa drogi krajowej nr 6 w mieście Wejherowo km 296+102 ÷ 303+740 - budowa wiaduktu (w jezdni lewej) - ETAP I i II

Wiadukt żelbetowy sprężony, jednoprzęsłowy długości 20,0 m, wraz z dojazdami. Budowa wiaduktu jest już zakończona. Dojazdy wykonano bez nawierzchni bitumicznej w zakresie odpowiadającym wartości umownej – jako Etap I zadania. Stan powyższy uniemożliwia przekazanie obiektu do eksploatacji. Wymagane jest rozpoczęcie budowy II Etapu, które jest realizazowane w roku 2004. (koszty w 2003 r. wyniosły 2 860 tys. zł)

3.  Wzmocnienie i remont nawierzchni drogi krajowej nr 6 na odcinku Mosty – Godętowo km 263+058,4 ÷ 266+343 - KONTRAKT Nr 81/REH

Wzmocnienie nawierzchni na odcinku 3,3 km. Podstawowe roboty: karczowanie drzew, profilowanie nawierzchni, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej, wykonanie zatok autobusowych i zjazdów. Roboty zostały zakończone na przełomie sierpnia i września 2003 r. (koszty wyniosły 4,4 mln zł).

4. Odnowa wiaduktu nad koleją w ciągu drogi krajowej nr 6 w Rumi.

Odnowa wiaduktu na odcinku 0,114 km., obejmująca remont płyty nośnej wiaduktu oraz fragmentów jezdni najazdowych po obu stronach.

Ze środków z Banku Światowego

1. Remont i rozbudowa drogi krajowej nr 6 na odcinku Charwatynia – Kochanowo na długości 6,8 km w Gminie Luzino.

Remont polegać będzie na wzmocnieniu istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie dodatkowych warstw wzmacniających i warstwy ścieralnej typu SMA. Nawierzchnia zostanie przystosowana do nacisków 115 kN/oś. Dodatkowo lokalnie zostanie dokonana korekta geometrii trasy, uspokojenie ruchu na odcinkach w obszarach zabudowanych, budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z drogą powiatową do Luzina, budowie zatok autobusowych chodników, oświetlenia, kanalizacji deszczowej oraz przebudowie podziemnych kabli energetycznych. Szacunkowa wartość robót - 14 mln zł.

Część VI

OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

Oczekiwane przez miasto wskaźniki osiągnięć planu służą zmierzeniu osiągnięcia celów szczegółowych zdefiniowanych w dokumencie pt. Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (priorytet 3, działanie 3.2).

Głównym celem działania 3.2 jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów restrukturyzowanych. Cel ten należy osiągnąć poprzez dążenie do aktywizacji oraz przekwalifikowania społeczności obszarów restrukturyzowanych oraz poprawę infrastruktury technicznej.

Do pomiaru celów działania służą wskaźniki produktu i rezultatu, mierzące natychmiastowe efekty dotyczące bezpośrednich beneficjentów finansowanych działań.

W przypadku zaplanowanych przez Miasto Rumia projektów inwestycyjnych i remontowych są to „oczekiwane rezultaty” wpisane w tabelach w rozdziale VI – „Realizacja zadań i projektów”.

Poniżej dokonano zbiorczego zestawienia wskaźników osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Rumi, wynikających z realizacji zaplanowanych projektów:

Infrastruktura drogowa:

Produkt:

- Długość wybudowanych dróg powiatowych z towarzyszącą kanalizacją teletechniczną

- Liczba wybudowanych skrzyżowań

- Długość wybudowanych chodników

- Liczba wybudowanych przejść dla pieszych

Rezultat:

- Nośność wybudowanego obiektu (drogi/mosty)

- Natężenie ruchu na drodze

- Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury drogowej

Infrastruktura sanitarna:

Produkt:

- Długość wybudowanej  kanalizacji sanitarnej

- Liczba wybudowanych  przepompowni ścieków

Rezultat:

- Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej

- Liczba osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej

- Procent ilości budynków podłączonych do kanalizacji w gminie

Infrastruktura kulturalna i rekreacyjna:

Produkt:

## Powierzchnia zmodernizowanej bazy kulturalnej i turystycznej

- Powierzchnia wybudowanych obiektów infrastruktury kulturalnej

- Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury kulturalnej

Rezultat:

- Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki

- Liczba nowych miejsc pracy powstałych w wyniku realizacji projektów turystycznych i kulturalnych

- Liczba osób korzystających z nowej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej

- Liczba turystów krajowych i zagranicznych

Infrastruktura ochrony środowiska:

Produkt:

- Liczba projektów, organizacji i wdrażanie systemów selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu.

- Liczba projektów wdrażania systemowej gospodarki odpadami komunalnymi.

Rezultat:

- Liczba gospodarstw objętych programem selektywnej zbiórki odpadów.

- Ilość odpadów poddawanych segregacji.

- Ilość odpadów poddawanych recyklingowi.

- Ilość odpadów poddawanych składowaniu w kompostowni.

- Liczba mieszkańców objętych selektywną zbiórką odpadów.

Część VII

PLAN FINANSOWY

| PLAN FINANSOWY GMINY RUMIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa inwestycji | Okres realizacji | Wartość ogółem w zł. | Środki własne JST | Budżet Państwa Dotacje | Środki UE |  | Środki prywatne |  |  | Inne |
| Modernizacja sceny z zapleczem oraz trybun amfiteatralnych przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rumi. | 2005 - 2007 | 1 859 000 | 441 200 | 166 800 | 1 251 000 |  | - |  |  | - |
| Podniesienie jakości życia mieszkańców Rumi – II etap zagospodarowania parku Starowiejskiego | 2005 | 302 000 | 302 000 | - | - |  | - |  |  | - |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Rumi (etap – Biała Rzeka) | 2005 – 2006 | 3 244 600 | 486 690 | 324 460 | 2 433 450 |  | - |  |  | - |
| Przebudowa i modernizacja odcinka ulicy Kamiennej w Rumi | 2005 - 2006 | 2 500 000 | 375 000 | 250 000 | 1 875 000 |  | - |  |  | - |
| Budowa ulicy Ceynowy | 2005 - 2006 | 2 000 000 | 300 000 | 200 000 | 1 500 000 |  | - |  |  | - |
| Kompleksowy system zagospodarowania odpadów -PUK | 2005 – 2008 | 4 500 000 | - | 190 000 | 1 425 000 |  | - |  |  | 2 885 000 |
| Budowa ulicy Partyzantów | 2006 - 2007 | 4 000 000 | 600 000 | 400 000 | 3 000 000 |  | - |  |  | - |
| Budowa ulicy Cegielnianej | 2007 - 2008 | 4 000 000 | 600 000 | 400 000 | 3 000 000 |  | - |  |  | - |
| Budowa Regionalnego Centrum Kultury | 2007 - 2009 | 10 000 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | 7 500 000 |  | - |  |  | - |
| Budowa kanalizacji w dzielnicy Szmelta | 2008 - 2010 | 4 300 000 | 645 000 | 430 000 | 3 225 000 |  | - |  |  | - |

Część VIII

System wdrażania

Ważnym elementem decydującym o skuteczności realizacji założeń i celów każdego dokumentu planistycznego jest skuteczny i przemyślany system jego wdrażania. 
Na schemacie 1 określono jednostki/podmioty, które będą odgrywać najistotniejszą rolę 
we wdrażaniu Planu oraz relacje zachodzące między nimi.

Główną rolę w przygotowaniu odpowiednich wniosków aplikacyjnych, zgodnych 
z formatem wniosku do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR, odegrają pracownicy Urzędu Miasta, którzy będą odpowiedzialni za pełen nadzór nad realizacją zadań, w których jako beneficjent występuje Miasto. Główną rolę w tym procesie odgrywają pracownicy Wydziału Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska (PGMiOŚ), Wydziału Inżynierii Miejskiej (IM), Wydziału Finansowo-Budżetowego, Referatu Integracji Europejskiej i Promocji (IE), Zamówień Publicznych oraz innych wydziałów merytorycznych.

Schemat 1

Burmistrz Miasta

Zastępca Burmistrza ds. gospodarczych

Referat Integracji Europejskiej i Promocji

Skarbnik

Wydział Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

Wydział Inżynierii Miejskiej

Referat Zamówień Publicznych

Jednostki podległe samorządowi miejskiemu

Wykonawcy robót

Wydziały/referaty merytoryczne

Instytucje regionalne, centralne

Mieszkańcy i inne podmioty zaangażowane w wdrażanie PRL

Pracownicy PGMiOŚ, IM, Referatu Zamówień Publicznych i Finansowo-Budżetowego oraz IE w przypadku realizacji projektów własnych Miasta odpowiedzialni są m.in. za:

- przygotowanie dokumentacji technicznej i studiów wykonalności (nadzór nad pracami projektantów i innych zewnętrznych ekspertów), zgodnych z wytycznymi Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz wszystkich innych załączników niezbędnych do realizacji projektu,

- nadzór techniczny i merytoryczny nad Inżynierem Projektu,

- przygotowanie wniosków według obowiązujących procedur i zasad oraz złożenie ich w odpowiednim terminie w Instytucji Wdrażającej dany program,

- współpracę z jednostkami podległymi realizującymi projekty finansowane z budżetu Miasta  (pomoc tym jednostkom w przygotowaniu dokumentacji),

- współpracę z samorządem powiatowym i regionalnym,

- współpracę z Instytucją Zarządzającą ZPORR (Ministerstwo Gospodarki i Pracy) oraz z Instytucją Pośredniczącą (Pomorski Urząd Wojewódzki) w zakresie wdrażanych projektów,

- przygotowanie odpowiedniej dokumentacji niezbędnej w razie przeprowadzenia kontroli realizacji projektów przez instytucje uprawnione (m.in. Instytucję Pośredniczącą, Urzędy Kontroli Skarbowej, uprawnione organy Komisji Europejskiej),

- nadzór nad właściwym wdrażaniem Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Rumi (monitoring),

- przygotowanie i przeprowadzenie przetargów,

- zgodną z wymogami funduszy strukturalnych archiwizację dokumentacji,

- opracowywanie zgodnie z zapisami umów finansowania projektów okresowych, rocznych i końcowych raportów monitoringowych z realizacji projektów,

- zapewnienie właściwej z wytycznymi EFRR i UZPORR promocji projektów, 
ze szczególnym uwzględnieniem faktu zaangażowania środków unijnych.

Na potrzeby każdego projektu powoływany będzie zespół zadaniowy a osobą koordynującą zadanie będzie pracownik Referatu Integracji Europejskiej i Promocji Miasta.

Nadzór nad całością realizowanych projektów sprawuje osobiście Burmistrz Miasta, natomiast nadzór nad kwestiami finansowymi związanymi z realizacją projektów sprawuje Wydział Finansowy oraz Skarbnik Miasta, który kontrasygnuje wszystkie dokumenty (zgodnie ze statutem miasta).

Do głównych zadań pracowników odpowiedzialnych za finanse należy m.in.

- opracowanie harmonogramów płatności,

- dbałość o zabezpieczenie wydzielonych subkont na potrzeby realizowanych zadań,

- właściwe opisywanie faktur,

- przygotowanie i/lub akceptacja wniosków o refundację poniesionych wydatków 
ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa i innych źródeł zgodnie 
z określonymi przez dysponentów zasadami,

- dokonywanie płatności na rzecz wykonawców robót,

- dokonywanie płatności na rzecz innych jednostek zaangażowanych w realizację projektów.

Beneficjent końcowy realizujący projekt w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Rumi korzystając ze środków pomocowych Unii Europejskiej odpowiedzialny będzie również za poprawność wydatkowania środków przeznaczonych na dany projekt.

W szczególności beneficjent końcowy będzie odpowiedzialny za to, że:

- wybór wykonawcy oraz procedura zawarcia z nim umowy nastąpi zgodnie 
z postanowieniami ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. Nr 19 z dn. 19 lutego 2004 r., poz. 177)

- zestawienie wydatków będzie dokładne i prawdziwe, a wyniki zostaną uzyskane 
z systemów księgowania,

- umowa w wykonawcą będzie zawierana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wdrażania funduszy strukturalnych, m.in. w ramach ZPORR,

- projekt będzie wdrażany zgodnie z zawartą umową o przyznanie dofinansowania,

- poczynione wydatki dotyczyć będą operacji faktycznie dokonanych.

# Część IX

# Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej

- 1. System monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego

- Monitorowanie Planu Rozwoju Lokalnego będzie polegało na systematycznym zbieraniu, raportowaniu i interpretowaniu danych opisujących postęp i efekty realizowanego zadania. Będzie ono również obejmowało roczne i końcowe sprawozdania z realizacji projektów i przedkładanie ich Instytucji Pośredniczącej. W zależności od charakteru dostarczonych danych przeprowadzany będzie monitoring rzeczowy i finansowy.

Monitoring rzeczowy dostarczać będzie informacji o postępie we wdrażaniu Planu Rozwoju Lokalnego, co umożliwi ocenę jego wykonania w odniesieniu do celów ustalonych w ZPORR. Monitorowanie będzie polegało na weryfikacji wskaźników produktu i rezultatu, które zostały określone dla poszczególnych projektów. Wszystkie wskaźniki będą mierzone cyklicznie, z różną częstotliwością. Częstotliwość pomiaru będzie zależeć od kategorii wskaźnika i od poziomu jego pomiaru w strukturze wdrażania. Wskaźniki produktu będą mierzone co najmniej raz na kwartał, natomiast wskaźniki rezultatu co 6 miesięcy lub po zakończeniu projektu. Okresem bazowym, wobec którego porównywane będą zmiany wskaźników będzie rok (lub jego ostatni kwartał) poprzedzający rok, w którym rozpoczęto wdrażanie planu. Wartości wskaźników produktu określa się każdorazowo w składanym sprawozdaniu z realizacji, natomiast wskaźników rezultatu z zasady w sprawozdaniach rocznych i na zakończenie realizacji.

Z kolei monitoring finansowy pozwoli na zebranie informacji o finansowych aspektach realizacji planu. Umożliwi to dokonanie oceny sprawności wydatkowania środków finansowych. Monitoring ten będzie się odbywać na podstawie danych 
ze sprawozdań – okresowych, rocznych oraz końcowych (obejmujących projekt, działanie, program operacyjny). Sprawozdania te będą obejmowały dane o wydatkach poniesionych w okresie objętym sprawozdaniem, wydatkach poniesionych od początku realizacji zadania i stopniu realizacji zadania.

Beneficjent będzie składał raz na kwartał lub – na żądanie uprawnionej instytucji – częściej, okresowe sprawozdanie z realizacji projektu. Będzie się to odbywać w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od zakończenia okresu sprawozdawczego właściwej Instytucji Wdrażającej, która bez zbędnej zwłoki, ale nie dłużej niż w ciągu 5 dni, zweryfikuje sprawozdanie. Gdy zaistnieje konieczność dokonania korekty to realizujący projekt, złoży skorygowane sprawozdanie w ciągu kolejnych 5 dni. Podobna procedura obowiązuje przy sprawozdaniach rocznych, które beneficjent obowiązkowo będzie składał w terminie do 25 dni kolejnego roku kalendarzowego i sprawozdaniach końcowych z realizacji projektu, składanych w nieprzekraczalnym terminie 25 dni od zakończenia przedsięwzięcia.

2. Sposoby oceny Planu Rozwoju Lokalnego

Ocena Planu Rozwoju Lokalnego powinna służyć jak najlepszemu dopasowaniu realizowanych przedsięwzięć do rzeczywistych potrzeb oraz najbardziej efektywnego wydatkowania środków. Na jej podstawie można stwierdzić o celowości, trafności 
i wartości dodanej planowanej, przeprowadzanej lub zakończonej interwencji. W celu dokonania dobrej oceny, Beneficjent będzie zbierać odpowiednie dane i składać 
w terminie wymagane raporty. Dla oceny programu, którego częścią są projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej przeprowadza się następujące typy ocen:

- ocena ex-ante - przed realizacją – ocena taka została już przeprowadzona przy tworzeniu Planu Rozwoju Lokalnego. Można uznać, że była nią diagnoza sytuacji w mieście i zidentyfikowanie kwestii problemowych, wymagających rozwiązania w ramach programu rewitalizacji,

- ocena mid-term – w połowie okresu realizacji – przewiduje się dokonanie takiej oceny z uwzględnieniem konsultacji społecznych i działań ankietowych wśród beneficjentów.

- ocena ex-post – na zakończenie programu – pozwoli ona określić długotrwałe efekty wdrożenia ZPORR, w tym wielkości zaangażowanych środków, skuteczności i efektywności pomocy.

- ocena on-going – bieżąca – będą podlegać jej poszczególne projekty w trakcie ich realizacji.

3. Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym 
i organizacjami pozarządowymi

Powodzenie działań realizowanych w ramach Planu Rozwoju Lokalnego wymaga współpracy wielu podmiotów, nie tylko z sektora publicznego. Władze Rumi będą dążyć do jak największego zaangażowania w działania organizacji pozarządowych oraz podmiotów prywatnych poprzez różnego rodzaju porozumienia 
i umowy.

4. Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego

Promocja Planu rozwoju Lokalnego Miasta Rumi będzie się znajdować w gestii pracownika Referatu Integracji Europejskiej i Promocji  w Urzędzie Miasta Rumi.

Wymogi w odniesieniu do projektów współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, dotyczące działań informacyjnych i promocyjnych uregulowane są w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r. Głównym celem tych działań jest:

- dostarczenie informacji na temat możliwości jakie dają fundusze strukturalne wnioskodawcom, beneficjentom i opinii publicznej,

- pokazanie roli i wsparcia oferowanego przez fundusze,

- promowanie celów wspieranych przez fundusze.

W ramach promocji Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Rumi zostaną wykorzystane następujące sposoby informowania o roli Funduszy Strukturalnych:

- portal internetowy Urzędu Miejskiego – gdzie znajdą się informacje o wkładzie Unii Europejskiej w realizowane przedsięwzięcie i tekst Planu Rozwoju Lokalnego. Informacja taka będzie znajdowała się przynajmniej na stronie głównej,

- plakaty w Urzędzie Miasta oraz w miejscach publicznych – zawierające informacje o realizowanych projektach i wkładzie UE oraz EFRR,

- biuletyny i foldery o wykonywaniu konkretnych zadań,

- kontakty z lokalną prasą i telewizją,

- spotkania z potencjalnymi partnerami społeczno – gospodarczymi.

# PODSUMOWANIE

Plan Rozwoju Lokalnego przyczynić się ma do realizacji strategicznych inwestycji w gminie poprzez koncentrację i optymalizację wykorzystania środków własnych gminy, innych źródeł krajowych oraz maksymalne wykorzystanie dostępnych środków z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, zgodnie z przyjętym w dokumencie programem działań, uwzględniając przy tym ich właściwą hierarchię. Zgodnie z przyjętymi założeniami Plan Rozwoju Lokalnego będzie poddawany stałej aktualizacji, co umożliwi efektywne jego wdrażanie i wykorzystywanie środków z funduszy strukturalnych w perspektywie długookresowej. Konstrukcja wdrażania planu przewiduje również stały monitoring i udział partnerów społecznych w kolejnych korektach dokonywanych w jego harmonogramie.

Rumia nie jest administracyjnie podzielona na dzielnice, taki podział miasta ma jedynie charakter zwyczajowy wynikający z faktu, że Rumia powstała z połączenia kilku wsi.

Obliczany jako relacja liczby podmiotów gospodarczych do 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym.

Liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym.